淳安县里商乡五兴村景观提升工程

招

标

文

件

招  标 人：里商乡五兴村村民委员会

招标代理单位：里商乡小额公共资源交易中心

2016年10月

投 标 须 知 前 附 表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 工程名称：淳安县里商乡五兴村景观提升工程 |
| 2 | 投标人资格：本县市政公用工程施工总承包三级及以上资质企业（不含分公司）。投标单位需委托本单位交易员本人持身份证、交易员证（原件及复印件，原件审核退还）进行报名、开标，其他人员不予受理。 |
| 3 | 资金来源：上级补助、自筹资金 |
| 4 | 项目预算造价:302788.00元 |
| 5 | 报名时间：2016年10月19日至2016年10月25日17时00 分止。在里商乡小额公共资源交易中心报名，招标文件网上自行下载，每份人民币 400.00元。 |
| 6 | 投标保证金：6000 元整。 |
| 7 | 现场勘察：投标人自行踏勘，乡政府不另行组织。 |
| 8 | 投标文件份数：正本 壹 份 |
| 9 | 投标文件递交地址：里商乡小额公共资源交易中心 |
| 10 | 投标截止日期：2016年10月27日至2016年10月27日9时00分止 |
| 11 | 开标时期： 2016年10月27日9时00分； 开标地点：里商乡会议室 |
| 12 | 建设单位地址：里商乡五兴村村民委员会 联系人：杨怀栋 联系电话：13858019339 里商乡小额公共资源交易中心 联系人：毛双军 联系电话：64870183 |

淳安县里商乡五兴村景观提升工程

招标文件

为确保工程质量，缩短建设工期，降低工程造价，提高投资效益，经研究决定对该工程项目采用公开招标方式，在公开、公平、公正、诚实、信用的基础上，择优确定施工单位。

一、综合说明

1、建设单位：   里商乡五兴村村民委员会

2、工程名称：   淳安县里商乡五兴村景观提升工程

3、建设地点：   里商乡五兴村

4、投标单位资质：本县市政公用工程施工总承包三级及以上资质企业（不含分公司）。

5、投标人的资格：

①具备足够资产和满足本工程施工需要的流动资金，资信良好；

②施工设备能满足本工程的施工要求。

6、投标文件的份数和签署：

①投标单位须编制投标文件“正本”壹份。

②投标文件由投标单位法定代表人或授权委托代理人签字或盖章，并加盖法人单位公章。

7、投标费用：

①投标单位报名时，缴报名费费 400.00  元整（无论是否中标，该费不予退还）。交投标保证金  6000.00 元整（开标前信封装好并署名投标单位名称及投标人姓名，同标书一起上交，中标后抵作履约保证金，未中标者保证金全部退还），中标后自动放弃中标权者，其投标保证金概不退还。

② 投标单位应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标单位对上述费用，不负任何责任。

二、招标内容及范围

以工程量清单为准。

承包方式：包工包料，本合同采用单价承包合同。其中工程量清单中工程量是用作投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量，用于结算工程量是承包人实际完成的，并按合同有关计量规定计量的工程量。在本工程施工期间，发生材料市场价格变动，材料差价不予调整；预算和工程量清单中的暂估暂定价项目结算时按实际发生价调整。

三、违约合同责任及押金

中标单位在签订合同时，必须交纳6000.00 元作为履约保证金，待工程竣工验收后，履约保证金全部退还但不计息，如违约或不履行合同，履约保证金不予以退还。如招标方违约,应赔偿中标方因违约造成的直接经济损失，合同押金由招标方保管。

四、现场踏勘（投标人自行前往）

五、投标书送达截止时间： 2016  年10月27日9 ：00。

地点： 里商乡小额公共资源交易中心

六、开标时间： 2016  年10月27日9 ：00。

地点：里商乡小额公共资源交易中心

七、工期与质量要求

①本工程总工期 45 日历天（  2016  年11月2日至 2016 年12月16日止）。

②本工程按施工图纸施工。

③本工程按国家现行工程质量检验评定标准等规范、标准相关规定进行检查验收，质量要求合格。工程质量验收为不合格的，在返工达到合格的基础上，业主将对承包人处以中标价的5%的罚款，同时没收承包人的履约保证金。合同存续期内，因承包人违约，发包人将没收承包人的履约保证金，并不予结算工程款，一切损失由承包人承担。

④因施工单位的原因造成质量和安全事故，均按有关规定处理，并由中标单位承担一切经济责任。

⑤中标单位在收到中标通知书后5天内与招标单位签订工程承包合同书。

⑥在投标有效期内撤回投标的，其投标保证金不予退还。

⑦工程延期的，每延期一天扣除履约保证金300元。

八、工程款的支付结算

1、工程款转帐支付。实行审计报账制，项目完工验收合格后待上级资金到位支付合同的30%工程款；审计完成后待上级资金到位支付审计价的95%工程款，其余5%的工程款做为工程保修金一年后付清。

2、凭正式票据结算工程款，各项税费和竣工资料编制、审计等费用均由乙方承担。

九、开标、评标、定标办法

1、开标、评标、定标活动由招标单位主持进行。

2、评标小组遵循公正、合理、科学的原则，对投标书进行综合评价，以标价合理、建设工期及质量有保证、主要建筑材料用量适当、施工方案可行、技术力量和管理水平符合要求及投标的相应资质、资信等为依据，择优选择施工单位。

3、凡如期送达的投标书均属评标范围，由本工程评标领导小组依据《评标办法》进行评定。

4、评标办法采用合理低价法。本工程投标价让利范围为7﹪—14﹪，超出让利幅度的报价为无效标，投标人根据自身实力,填写投标函。在开标会上，由建设单位、投标单位各选1名代表（投标单位代表由建设单位随机抽取产生），在让利筹码为7、7.2、7.4、7.6、、、、、、14共36个各抽一个让利点相加除2得出平均值（让利点数），然后计算出中心标价，以投标报价最接近中心标者为中标候选人，若其报价低于中心标价，以其报价数为中标价，若其报价高于中心标价，则按中心标价为中标价，若上、下相同时，以低于中心标价的报价单位中标，两者或两者以上投标报价相同且投标文件都符合要求，以抽签的方式确定中标候选人。

建设单位预算价为: 302788.00元。

投标报价风险：投标报价应包括投标人中标后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用（税金）和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险。

5、错误的修正

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下：

⑴如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准。

⑵当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

⑶因评标办法中出现“投标价高于中心标价，但按中心标价中标”的，在签订合同前需按中标的让利幅度对投标文件进行修正，但修正的报价不得高于原投标价。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件夹的投标报价、投标人同意后，调整后的投标报价对投标起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金或投标保函也将被没收，并不影响评标工作。

7、中标通知。中标成交候选人，在里商乡小额公共资源交易中心公示栏公示3个工作日，期满无异议，招标人发出中标通知书。投标人如果认为评标结果使自己的权益受到损害的，可以公示期内以书面形式向招标人提出质疑。对招标人质疑答复不满意或者招标人提出质疑起2个工作日内未做出答复的，投标人可以在答复期满后5个工作日内以书面形式向有关监督部门投诉。

十、工程保修

本工程保修期（缺陷责任期）为自竣工验收之日起1年。

十一、建设工程施工的投标书应当包括以下主要内容：

1、投标承诺书、投标函（密封）

2、投标人身份证复印件（密封）

3、投标人身份证、交易员证原件（不密封）

4、授权委托书（不密封）

5、资质证书、项目经理证书复印件加盖单位红章（不密封）

6、营业执照复印件加盖单位红章（不密封）

十二、有下列情况之一者，投标文件无效。

1、未密封、加盖密封章的；

2、未加盖单位印章，法定代表人、项目经理未签字或盖章的，投标承诺书、投标函项目经理与报名资料不一致的；

3、未按招标文件要求字迹模糊、辩认不清的，投标函填写不完整、未按要求打印，未保留两位有效数字（四舍五入）；

4、投标函报价大小写不一致的

5、逾期送达的；

6、同一投标单位送交两份及以上不同的投标文件；

7、投标单位未参加开标会议的；

十三、业主单位

联 系 人：杨怀栋

十四、附则：

本招标文件未尽之处，遵照国家有关法律法规及规范性文件的有关规定执行。

里商乡小额公共资源交易中心

2016年10月18日

投 标 承 诺 书

致：里商乡小额公共资源交易中心  ：

本公司已详细阅读                               的招标文件，现自愿就参加该工程投标有关事项向招标单位郑重承诺如下：

1、遵守中华人民共和国、浙江省、杭州市、淳安县有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场正常秩序。

2、投标文件无虚假不实的内容。若评标过程中查有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金，若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标保证金。

3、工程实施过程中，保证按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备。

4、保证本公司未处在不良行为公示期（公示范围以相关行政部门公布的受限地域范围为准）。

5、保证本公司未处在财产被接管、冻结、破产状态。

6、投标人对《淳安县政府投资项目工程违规变更责任追究暂行办法》条款作了充分的理解，自愿响应和完全接受《淳安县政府投资项目工程违规变更责任追究暂行办法》的追责条款对投标人予以追责和处罚。

本公司若违反以上承诺，将无条件接受有关监督管理部门的调查，并愿意承担取消中标资格、没收投标保证金及限制在淳安县投标等一切法律责任。

投标单位（盖章）：

法定代表人（盖章或签字）：              项目经理（签字）：

年    月    日

注：投标人必须对投标承诺书作出承诺，否则该投标书为废标。

投   标   函

致：里商乡小额公共资源交易中心

1、根据已收到贵方的                                  的招标文件，我单位经考察现场和研究招标文件的投标须知、合同条款、技术规范、图纸和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以按各单项平均让利      % ,投标总价为（人民币大写）：                           元（RMB：¥            元）并按上述图纸、合同条款、技术规范和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

3、一旦我方中标，我们承诺质量标准为  合格 ，项目经理        ，保证在合同协议书中规定的开工日期开始施工，并在合同协议书中规定的预计竣工日期完成和交付全部工程，共计      日历天内竣工并移交全部工程。

4、随同本投标书，我们出具金额为人民币         元的投标保证金。如果我们在本投标文件有效期内撤回投标文件；或在投标文件的3天内未能或拒绝签订合同协议书；或未能提交履约保证金，你单位有权没收投标保证金，另选中标单位。

5、我方同意所递交的投标文件在规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标，投标保证金将全部被没收。

6、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束我们双方的合同文件组成部分。

7、我方理解贵方将不受“必须接受你们所收到的最低标价或其它任何投标文件”的约束。

投标单位：（盖章）

单位地址：

法定代表人：（盖章或签字）

日期：    年   月   日

注：投标函必须填写完整并打印盖章，否则无效。

里商乡工程建设施工合同

发包方：里商乡五兴村村民委员会              （以下简称甲方）

承包方：                                    （以下简称乙方）

为保证淳安县里商乡五兴村景观提升工程的顺利实施，经公开招标，由乙方中标承建，依据《合同法》和在甲乙双方平等，公正、公平、诚信的基础上，经过甲乙双方充分协商，就工程有关事宜达成如下一致：

一、工程名称：淳安县里商乡五兴村景观提升工程

二、建设地点：里商乡五兴村

三、合同文件组成及解释顺序：①合同协议书，②招标文件，③中标通知书，④投标书及附件，⑤标准规范及技术文件，⑥施工图纸，⑦招标预算及工程量清单。

四、建设内容和质量要求：

1、乙方按设计图和招标工程量施工、工程质量达到合格以上。

2、本合同的工程保修期（缺陷责任期）为自竣工验收之日起计时1年。3、其他：技术要求详见招标文件和现行的技术规范

五、合同造价：

1、在本工程施工期间，发生材料市场价格变动，材料差价不予调整；预算和工程量清单中的暂估暂定价项目结算时按实际发生价调整；

2、工程合同价为：                      （        元），中标让利    %；

3、工程量及项目的增减按实际完成工程量计，工程单价按投标中标的项目综合单价计，中标单价中没有的项目按报价中类似项目综合单价计，没有类似项目的参照本乡其他工程中的类似项目综合单价计。

六、付款方式：

1、工程款转帐支付。实行审计报账制，项目完工验收合格后待上级资金到位支付合同的30%工程款；审计完成后待上级资金到位支付审计价的95%工程款，其余5%的工程款做为工程保修金一年后付清。

2、凭正式票据结算工程款，各项税费和竣工资料编制、审计等费用均由乙方承担。

七、工程工期：总工期日历45天（2016年11月2日至 2016年12月16日）。乙方每推迟一天完成，承担违约金300元/天，但工期提前不奖。合同签订后7天内乙方向甲方递交开工报告，逾期提供的，视作合同订立之日开工。工程竣工时乙必须向甲方递交竣工报告，由甲方会同乡工程办进行验收，竣工验收通过后，乙方必须在验收通过之日起1个月内提供工程竣工结算资料，逾期每天按延误工期罚款额度进行处罚。

八、工程管理：乙方要服从甲方派驻工地代表的管理，否则甲方有单方面停止履行协议的权力。所有材料设备由乙方采购，费用乙方担，材料进场前按规定报验和登记。

九、工程安全管理：安全管理由乙方负责，乙方要落实专人进行安全管理和安全措施，若发生安全事故，由乙方承担一切经济、法律责任，甲方概不负责。乙方必须对本工程投保《建筑工程一切险》、《第三方责任险》、农民工工伤保险等，保费由乙方承担。

十、履约保证金：本工程履约保证金为人民币  6000.00  元整（大写： 陆仟元整 ），在工程完工并经验收合格后予以退还，但不计息。履约保证金中，项目经理和技术人员到位保证占20%，主要设备到位保证占20%，工程质量保证占30%，安全保证占30%。

十一、违约责任：

1、中标的项目经理不得更换，更换中标的项目经理，是违约行为，乙方须支付合同总价5%的违约金。项目经理和主要技术人员在每次会议、工程分项分部验收、各种检查、技术交底中，不到一次罚款300元。项目经理到勤天数不得少于合同工期的70%，项目经理实行现场签到制，由村项目监理人员负责登记，不足者罚款300元/天。主要机械设备不到位，按每套每台班1000元进行罚款。

2、合同签订后，乙方对工程量清单进行复核，复核结果必须在开工后的15天内上报发包方，逾期不报视为对施工图工程量清单的认可，放弃因工程量清单错误引起的索赔。

3、工程变更按《淳安县政府投资项目工程变更管理实施细则》执行。工程变更及签证必须在5天内报甲方签字盖章，逾期未报的作自动放弃处理，甲方不予受理。工程变更及签证必须在竣工验收前报乡工程办审核，竣工验收前未上报的工程变更及签证，视作乙方自动放弃，甲方不予受理。

4、因乙方工程质量问题导致验收不合格，乙方必须返工直至合格，甲方不予支付返工的工程款，对乙方处以合同价的5%的罚款，并扣除相应的履约保证金。

5、乙方在工程施工中，未经甲方许可擅自停工或撤出工地，甲方不予结算工程款，并不予退还工程履约保证金。

十一、本协议未尽事宜，甲乙双方协商解决。

十二、本协议书一式四份。甲、乙双方各执一份，乡工程办、农经站存档一份。

十三、本协议自双方签字盖章后生效，工程款付清后自动失效。

甲  方：   里商乡五兴村村民委员会        法人代表：

（盖章）

乙  方：                                 法人代表：

（盖章）

2016年11月1日

廉  政  协  议

为进一步加强小额公共资源交易的廉政建设，特订立如下协议。

一、甲、乙双方的权利和义务

1、甲乙双方应严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。

2、甲乙双方应严格执行项目的合同文件，自觉按合同办事。

3、甲乙双方的业务活动应坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则。

4、甲乙双方不得以任何理由向对方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。不得在对方报销任何应由个人支付的费用。

5、甲乙双方不得以任何理由违反廉洁自律的有关规定。

6、甲乙双方发现对方严重违反本协议条款的行为，有及时提醒对方、向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、违约责任

1、甲、乙双方及其工作人员违反本协议有关规定的，按管理权限，依据有关规定给予经济处罚或追究党纪政纪责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给双方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2、本协议一式四份，由甲、乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位（盖章）：                 乙方单位（盖章）：

法定代表人：                      法定代表人：

日期： 2016 年11月1日           日期：2016年11月1日