项目需求

| 项目概况 | 繁华大道集贤路立交等改扩建道路绿化及附属设施的迁移工程设计 |
| --- | --- |
| 项目地点 | 合经区 |
| 工程投资概算 | 工程总投资约700万元，设计费31万 |
| 设计内容 | 繁华大道集贤路互通立交二期绿化及附属设施迁移、明珠路西延二期绿化及附属设施迁移和蓬莱路（丹霞路-紫云路）等市级大建设道路道路的市政绿化及附属设施的迁移。具体包括：方案设计（包括效果图等），初步设计、概算，施工图设计。工程总投资约700万元。 |
| 设计周期 | 合同签订后，3个日历日内完成方案设计，方案确定后2个日历日完成初设，初设完成后3个日历日完成施工图设计。 |
| 付款方式 | 本项目以人民币付款，方案及初步设计（含概算）全部完成并通过审批后支付设计费总价的30%，所有施工图完成后支付至设计费总价的70%，所有工程竣工验收合格后，扣除违约金（如有），三个月内无息支付余款。 |
| 其他 |  |