鄞州区紫城路北侧绿地工程

勘察设计招标文件

招  标  人：宁波市鄞州区人民政府潘火街道办事处

招标代理人：浙江天成合力工程造价咨询有限公司

勘察设计招标文件

招标编号:TCZB[2017]075

招标项目名称：        鄞州区紫城路北侧绿地工程

招标人名称：     宁波市鄞州区人民政府潘火街道办事处    （盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

招标代理人名称： 浙江天成合力工程造价咨询有限公司   （盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

项目负责人（签字或盖章）：

招标文件编制日期：      2017    年           月            日

备案单位：     宁波市鄞州区潘火街道公共交易站      （盖章）

备案日期：       2017     年             月               日

说   明

1、本招标文件按《宁波市建设工程勘察设计招标文件》填写；

2、本专用条款是对《宁波市建设工程勘察设计招标文件》的填写与补充，必须结合所附示范文本一起使用；本专用条款与示范文本内容不一致的，以本专用条款内容为准。

3、本工程招标监管机构为宁波市鄞州区潘火街道公共交易站。本招标文件专用条款和示范文本涉及到的宁波市招标投标监督管理中心均理解为宁波市鄞州区潘火街道公共交易站。

第一章 招标公告

鄞州区紫城路北侧绿地工程勘察设计招标公告

1、招标条件

本招标项目鄞州区紫城路北侧绿地工程已批准建设，项目业主为宁波市鄞州区人民政府潘火街道办事处，招标人为宁波市鄞州区人民政府潘火街道办事处，招标代理人为浙江天成合力工程造价咨询有限公司，建设资金自筹解决。项目已具备招标条件，现对该项目的勘察设计进行公开招标。项目已具备下列条件：

□ 经审批部门同意的项目建议书或可行研究报告的批复。

□ 经审批部门核准或备案的项目确认书。

□ 具有土地管理部门颁发的土地使用证。

■ 具有规划部门确定的项目建设地点、规划控制条件和用地红线图。

2、项目概况及招标范围

建设地点：位于宁波市鄞州区潘火街道

项目规模：总用地面积约为3万平方米，其中公园绿地面积约2.8万平方米，自然水域面积约0.2万平方米。拟建以绿地为主的居民休闲活动场地，内配相应的公建配套设施：公交车始末站、公共停车场、公厕、休闲健身广场、园路、园凳、人行桥、景观绿化、河岸砌筑、排水系统、亮化工程等。

项目总投资： /

设计概算：建安工程限额设计1000万元（具体以初步设计批复的设计概算为准）

勘察设计周期：总周期50日历天，其中勘察、方案设计（含优化）10日历天；初步设计（含扩初、概算）10日历天；施工图设计30日历天。

招标类型及范围：实施性方案设计招标，包括：方案设计（含优化）；勘察；初步（含扩大初步、设计概算等）设计；施工图设计。

3、投标人资格要求

3.1 投标人资格要求：

3.1.1 投标人须具有合法有效的企业营业执照；

3.1.2 本次招标要求投标人须同时具备①风景园林工程专项设计乙级及以上或工程设计综合甲级资质，②市政行业（道路工程、桥梁工程）专业设计乙级及以上或市政行业设计乙级及以上或工程设计综合甲级资质，③岩土工程勘察丙级及以上或工程勘察综合甲级资质；或由具备上述①②③资质的单位组成的联合体；

3.1.3 投标人若在宁波市建筑市场信用信息管理系统（以下简称“系统”）中具有勘察设计信用等级的，须为C级及以上（以开标之日所在季度的系统提供的信息为准）；

3.1.4 企业注册地在浙江省行政区域以外的投标人，须通过浙江省住房和城乡建设厅的备案登记；

3.2 投标人拟派主设计师、勘察负责人的资格要求：

3.2.1 主设计师执业资格：园林绿化类专业工程师及以上职称（需提供社保机构出具的2017年8月、9月、10月连续三个月的社保缴纳证明）；

3.2.2 勘察负责人资格要求：注册土木工程师（岩土）；

3.3 其他要求：/

3.4 本次招标接受联合体投标，联合体所有成员数量不得超过2家。联合体牵头人应具备风景园林工程专项设计乙级及以上或工程设计综合甲级资质，并拟派主设计师。

3.5 投标人及其拟派主设计师、拟派勘察负责人不得有正在宁波市鄞州区公共资源交易中心网站曝光台被公示的不良行为记录或被鄞州区外有关行政监督部门取消其投标资格且在处罚期内的不良行为记录。

3.6 开标结束后，招标人将通过鄞州区检察院的查询系统对中标候选人及其拟派主设计师、拟派勘察负责人自2012年7月1日至今的行贿犯罪记录进行查询，若有行贿犯罪记录，则取消中标候选人资格。

3.7 投标人及其法定代表人、拟派主设计师、拟派勘察负责人不得为失信被执行人。招标代理人对投标人及其法定代表人、拟派项目主设计师、勘察负责人失信信息进行查询（具体以开标当天“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn查询为准），若为失信被执行人的，则否决其投标。若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询，如中标候选人为失信被执行人的，则取消中标候选人资格，本项目重新招标。

备注：上述投标人均指联合体各成员（如为联合体投标）。

4．招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，可在公告附件自行下载本工程勘察设计招标相关文件电子版[电子版内容包括：招标文件专用条款、招标文件示范文本、用地红线图]。

4.2 招标文件售价：每份300元人民币，售后不退。该费用投标人须在递交投标文件后且在投标截止时间前支付给招标代理人，否则招标人将拒绝其投标。

5. 投标保证金

5.1 金    额：人民币陆仟元整

形    式：从投标人的基本账户以网银转账或银行电汇形式递交

担保收件人：宁波市鄞州区人民政府潘火街道办事处基本建设专户

开户银行：中国银行股份有限公司宁波鄞州投资创业支行

银行账号： 401358361025 。

5.2提交截止时间 2017 年 12 月 11 日 16 时（北京时间，以资金到账时间为准）

联系人：王主任，联系电话：0574-55849485

6．投标文件的提交

6.1 投标文件提交的截止时间（即投标截止时间，下同）为2017年12月12日09时30分，地点为地点为宁波市鄞州区潘火街道公共交易站304室（鄞州区诚信路668号）。

6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7、招标公告发布

7.1 时间：2017年11月20日

7.2媒介：本次招标公告在宁波市鄞州区公共资源交易中心网站（http://www.ggjy.nbyz.gov.cn）网站上发布。

8、联系方式

招 标 人：宁波市鄞州区人民政府潘火街道办事处

招标代理人：浙江天成合力工程造价咨询有限公司

联系地址：宁波市鄞州区四明东路568号1号楼501室

联 系 人：李克勇

联系电话：0574-88395926

传真：0574-88395925

第二章  投标人须知

投标人须知前附表一

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2 | 招标人 | 名称：宁波市鄞州区人民政府潘火街道办事处 联系人：胡科 电话：0574-88386767 |
| 2 | 1.1.3 | 招标代理人 | 名称：浙江天成合力工程造价咨询有限公司 地址：宁波市鄞州区四明东路568号1号楼501室 联系人：李克勇 电话：0574-88395926、13306605625 |
| 3 | 1.1.4 | 项目名称 | 鄞州区紫城路北侧绿地工程 |
| 4 | 1.1.5 | 建设地点 | 位于宁波市鄞州区潘火街道 |
| 5 | 1.1.6 | 项目规模 | 总用地面积约为3万平方米，其中公园绿地面积约2.8万平方米，自然水域面积约0.2万平方米。拟建以绿地为主的居民休闲活动场地，内配相应的公建配套设施：公交车始末站、公共停车场、公厕、休闲健身广场、园路、园凳、人行桥、河岸砌筑、景观绿化、排水系统、亮化工程等。 |
| 6 | 1.1.7 | 项目类型 | 市政绿化工程 |
| 7 | 1.1.8 | 项目总投资 | / |
|  |  | 工程概算造价 （限额设计） | 建安工程限额设计1000万元（具体以初步设计批复的设计概算为准） |
| 8 | 1.2 | 建设资金来源 | 自筹解决 |
| 9 | 1.1.1 | 招标方式 | 公开招标 |
| 10 | 1.3.1 | 招标类型及范围 | 实施性方案设计招标,包括： ■ 方案设计（含优化）； ■ 勘察； ■ 初步（含扩大初步、设计概算等）设计； ■ 施工图设计。 |
| 11 | 1.3.2 | 勘察设计质量要求 | 按国家技术规范、标准及规程，达到勘察设计任务书要求的设计深度。 |
| 12 | 1.3.3 | 勘察设计周期要求 | 总周期：50日历天。 其中勘察、方案设计（含优化）10日历天；初步设计（含扩初、概算）10日历天；施工图设计30日历天。 |
| 13 | 1.4.1 | 投标人资格要求 | 1、投标人资质条件、能力和信誉： 资质条件：同时具备①风景园林工程专项设计乙级及以上或工程设计综合甲级资质，②市政行业（道路工程、桥梁工程）专业设计乙级及以上或市政行业设计乙级及以上或工程设计综合甲级资质，③岩土工程勘察丙级及以上或工程勘察综合甲级资质；或由具备上述①②③资质的单位组成的联合体； 拟派主设计师资格要求：园林绿化类专业工程师及以上职称（需提供社保机构出具的2017年8月、9月、10月连续三个月的社保缴纳证明）； 拟派勘察负责人资格要求：注册土木工程师（岩土）； 2、其他要求： （1）投标人若在宁波市建筑市场信用信息管理系统（以下简称“系统”）中具有勘察设计信用等级的，须为C级及以上（以开标之日所在季度的系统提供的信息为准）。 （2）投标人及其拟派主设计师、拟派勘察负责人不得有正在宁波市鄞州区公共资源交易中心网站曝光台被公示的不良行为记录或被鄞州区外有关行政监督部门取消其投标资格且在处罚期内的不良行为记录。 （3）企业注册地在浙江省行政区域以外的投标人已通过浙江省住房和城乡建设厅的备案登记。 （4）开标结束后，招标人将通过鄞州区检察院的查询系统对中标候选人及其拟派主设计师、拟派勘察负责人自2012年7月1日至今的行贿犯罪记录进行查询，若有行贿犯罪记录，则取消中标候选人资格。 （5）投标人及其法定代表人、拟派主设计师、拟派勘察负责人不得为失信被执行人。招标代理人对投标人及其法定代表人、拟派项目负责人失信信息进行查询（具体以开标当天“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn查询为准）。若为失信被执行人的，则否决其投标。若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复的，应对中标候选人进行事后查询，如中标候选人为失信被执行人的，则取消中标候选人资格，本项目重新招标。 备注：上述投标人均指联合体各成员（如为联合体投标）。 |
| 14 | 1.4.3 | 是否接受联合体投标 | 接受，联合体所有成员数量不得超过2家，联合体牵头人应具备风景园林工程专项设计乙级及以上或工程设计综合甲级资质，并拟派主设计师。 |
| 15 | 1.9 | 投标预备会 | 不召开 |
| 16 | 1.8.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 17 | 3.3.1 | 商务标编制内容 | 除特别注明外，商务标格式均参照示范文本 商务标封面（详见示范文本） 1、法定代表人身份证明书(详见示范文本)； 2、法定代表人授权委托书(详见示范文本)； 3、主设计师委任书(详见示范文本)； 4、联合体协议书（如有，详见示范文本）； 5、投标函（详见专用条款附件）； 6、投标函附录（格式见示范文本，内容要求详见专用条款《投标人须知前附表二》）； 7、项目分项投资估算表（详见示范文本)； 8、服务承诺及服务计划书（详见示范文本)； 附表一:拟投入本项目的人员组成表（详见示范文本） 附表二：项目主设计师简历表（详见示范文本） 附表三：勘察负责人简历表(详见示范文本) 附件：项目设计人员配备情况辅助说明资料（详见示范文本） |
| 18 | 3.3.2.1 | 技术标编制形式 | 明标（投标文件封面采用软封面） |
| 19 | 3.3.2 | 技术标编制内容 | 3.1.2.1 根据第四章“勘察设计招标技术文件”要求的设计文件内容进行编制。 （1）封面（格式详见示范文本）； （2）设计说明 a.项目概况 b.功能要求（设计原则、设计理念及节能环保设计等） c.专业设计要求（包括给水排水等设计要求） （3）勘察方案 （4）设计方案 a.平面图、立面图、剖面图、主要技术经济指标 b.效果图（如有，包括鸟瞰图、透视图） c.分析图（如有，包括区位分析、周边条件分析功能分区、交通分析 、景观分析） （5）估算资料； a.估算说明 b.总估算表 （6）服务安排（包括项目设计人员配备、服务承诺及服务计划书） 特别说明：投标文件按照以上目录编制； 3.1.2.2 设计文件的制作规格：设计文本采用A3规格。 |
| 20 | 3.3.3 | 资信标编制内容 | 1、封面（详见示范文本）； 2、投标人资信情况说明（资信标评审部分要求提供资料的复印件）。（详见示范文本）； 注：未提供资信标的其投标被否决；未提供资信标相应内容的或原件不齐全或复印件与原件不一致，该项不予认可，只得该项最低分。 |
| 21 | 3.3.4 | 资格审查申请文件编制内容 | 1、资格审查申请文件封面（详见示范文本）； 2、资格审查申请函 (详见示范文本)； 3、联合体协议书（如有）（详见示范文本）； 4、投标保证金收执证明(详见专用条款)； 5、无不良行为记录承诺书（格式详见专用条款附件）； 6、《外省工程勘察设计企业进浙承接业务备案证书》（企业注册地在浙江省行政区域以外的投标人需提供）； 附表一：投标人基本情况表（格式详见示范文本）； 附表二：拟投入本项目的人员组成表(详见示范文本)； 附表三：项目主设计师简历表(详见示范文本)； 附表四：勘察负责人简历表(详见示范文本)。 |
| 22 | 2.2.1 | 招标文件异 议截止时间 | 2017年 11 月 27 日 16 时00分 |
| 23 | 3.5.1 | 投标有效期 | 投标截止期结束后60天 |
| 24 | 3.6.1 | 投标保证金 | 金额：人民币陆仟元整 形式：从投标人的基本账户以网银转账或银行电汇形式递交 担保收件人：宁波市鄞州区人民政府潘火街道办事处基本建设专户 开户银行：中国银行股份有限公司宁波鄞州投资创业支行 银行账号：401358361025 咨询电话：0574-55849485 到帐截止时间：2017年 12 月 11 日16时00分（北京时间，以资金到账时间为准） |
| 25 | 3.4.1 | 投标文件份数 | 书面资格审查申请文件：正本 壹 份；副本不少于 贰 份。 书面资信标：正本 壹 份；副本不少于 贰 份。 书面商务标：正本 壹 份；副本不少于 贰 份。 （中标单位根据业主需要另行提供数份） |
|  |  |  | 技术标 | 设计文本 | 书面格式：正本 壹 份；副本不少于贰份。（中标单位根据业主需要另行提供数份设计文本） |
|  |  |  |  | 图板：/ |
|  |  |  |  | 方案模型：/ |
| 26 | 4.2.1 | 投标文件提交 | 收件人: 招标人 地点: 地点为宁波市鄞州区潘火街道公共交易站304室（鄞州区诚信路668号） 截止时间:2017年12月12日09时30分（北京时间） |
| 27 | 5.1 | 开 标 | 开始时间:2017年12月12日09时30分（北京时间） 地点: 地点为宁波市鄞州区潘火街道公共交易站304室（鄞州区诚信路668号） |
| 28 | 5.2.2 | 是否需要方案介绍 | 不需要 |
| 29 | 6.1.1 | 评标委员会组建 | 评标委员会构成 3人及以上单数，依法组建。 |
| 30 | 6.4 | 评标方法 | 百分制综合评估法 |
| 31 | 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数： 1 家。 |
| 32 | 7.4 | 履约担保 | 形式: 银行保函或保证金；担保收件人：招标人； 金额：合同价款的1%-5%，具体按照同意按照甬建发〔2014〕17号、甬建发〔2015〕139号和甬建函〔2017〕96号文件执行。 时间：签订本工程勘察设计合同后7个工作日内。 退还时间：项目综合验收合格后7个工作日内退还。 |
|  | 10 | 需要补充的其他内容 |
|  | 10.1 | 词语定义 | / |
|  | 10.1.1 | 类似项目 | / |
|  | 10.1.2 | 不良行为 | 投标人及拟派主设计师、勘察负责人不得有正在宁波市鄞州区公共资源交易中心网站曝光台被公示的不良行为记录或被鄞州区外有关行政监督部门取消其投标资格且在处罚期内的不良行为记录。 |
|  | 10.2 | 投标人代表出席开标会 | 招标人邀请的投标人代表：所有投标人的法定代表人（或其委托代理人）。 如为联合体形式投标的，上述投标人指联合体牵头人。 |
|  |  |  | 被邀请的人员应当按时参加开标会（以签到为准），相关人员须向招标人出示本人身份证，以证明其出席；委托代理人还须出示法定代表人的授权委托书，否则，其投标将被拒绝。 |
|  | 10.3 | 中标公示 | 在中标通知书发出前，招标人将预中标人的情况在宁波市鄞州区公共资源交易中心网站（http://www.ggjy.nbyz.gov.cn）上予以公示，公示期为3个工作日。 |
|  | 10.4 | 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用非中标单位投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给其他人。 |
|  | 10.5 | 重新招标的 其他情形 | 除本投标人须知第8条款约定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当依法重新招标。 |
|  | 10.6 | 同义词语 | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”等章节中的出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |
|  | 10.7 | 监督 | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |
|  | 10.8 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释，仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告（或投标邀请函）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间再后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
|  | 10.9 | 招标人的补充约定 | 1、资格审查申请文件和资信评审内容中涉及资格审查和资信评审的有关证明材料的复印件，投标人应在开标截止时间前向招标人提交原件供评标委员会审查（备注：营业执照、资质证书、基本账户开户许可证、《外省工程勘察设计企业进浙承接业务备案证书》的原件无需提供）。提交的原件统一放入档案袋，并附原件清单。 |

投标须知前附表二

| 序号 | 项目内容 | 说明与要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 勘察设计准备时间 | 合同签订后 3 天 |  |
| 2 | 提前勘察设计周期奖励标准 | 0元/天 |  |
| 3 | 延误勘察设计周期赔偿标准 | 2000元/天 |  |
| 4 | 履约担保 | 要求投标人承诺“同意按照相关文件执行” | 投标人必须承诺“同意按照相关文件执行” |
| 5 | 延误勘察设计周期赔偿限额 | 履约担保金额的 60 % | 各项违约金限额之和应与履约担保金额保持一致。履约担保按照相关文件执行。 |
| 6 | 未达到承诺的勘察设计质量标准违约金限额 | 履约担保金额的 20 % |  |
| 7 | 未履行承诺的主要项目人员现场服务到位率违约金限额 | 履约担保金额的 20 % |  |
| 8 | 主要项目人员现场服务到位率 | ≥90% |  |
| 9 | 是否同意招标文件其他内容 | 要求投标人承诺“同意” |  |
| 10 | 是否同意合同协议条款及合同附件格式 | 要求投标人承诺“同意” |  |

7、合同授予

1.总则

1.10 投标补偿费用

投标人应承担其投标文件的编制与提交所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述费用不负任何责任。

对投标有效且达到招标文件要求深度的未中标方案，招标人将给予一定的经济补偿。根据投标人的投标得分从高到低排序，未中标方案中排名第一的投标人补偿金额为人民币叁仟元，未中标方案中排名第二的投标人补偿金额为人民币壹仟元，其余投标方案不补偿。

否决投标条件一览表

# 1、总则

本附件所集中列示的否决投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的否决投标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

# 2、否决投标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作否决投标处理：

（1）第二章“投标人须知”第 1.4.4 项规定的任何一种情形的。

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

（3）招标文件要求投标人开标时应到的人员未按规定到场的或未按规定提交第二章“投标人须知”第5.3.1条款规定的验证资料的。

（4）当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，未提交符合要求的更新资料或其提交的更新资料，未能通过资格评审的。

（5）未通过本章前附表第2.1条款规定的初步评审标准所列的任何一项内容。

（6）不按本章第3.3条款规定对评标委员会提出的有关投标文件存在问题进行澄清、说明或补正的。

（7）不按本章第3.1.5条款规定对评标委员会提出的有关投标文件的错误进行修正或不接受修正后的内容和价格的。

（8）投标报价超出现行国家勘察设计收费标准的。

（9）投标文件中存在不利于招标人利益的投标承诺的。

（10）其他：不按投标人须知前附表一第3.3.3条款规定提交资信标的；

第三章  评标办法

评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 百分制综合评估法 |
| 2.1 | 初步评审标准 | 评审因素 | 评审标准 |
| 2.1.1 | 形 式 评 审 标 准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致；注册地在中华人民共和国境外的投标人应当与其建筑设计行业协会或组织推荐的并经招标人确认的名称保持一致 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.6条款规定 |
|  |  | 法定代表人授权委托书 （如有） | 投标人提交的法定代表人授权委托书符合第二章“投标人须知”第3.4.3条款要求。 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.3至第3.4.4条款规定。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第五、六、七、八章“投标文件格式”的要求或格式略有改变但不影响评标。 |
|  |  | 投标文件标注 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.2条款规定或未按该条款规定进行标注时，投标文件内容未出现不一致。 |
|  |  | 投标文件份数 | 符合第二章“投标人须知前附表一”第3.4.1条款的规定。 |
|  |  | 联合体投标人（如有） | 已按规定提交联合体协议书，并明确联合体牵头人。 |
| 2.1.2 | 资 格 评 审 标 准 | 资格审查申请文件编制内容 | 符合第二章“投标人须知前附表一”第21项规定。 |
|  |  | 企业营业执照 | 具有合法有效的营业执照。 |
|  |  | 企业资质等级 | 具有符合第二章“投标人须知前附表一”第13项规定资质等级的资质证书，或是其建筑设计行业协会或组织推荐并经招标人确认的会员。 |
|  |  | 拟派主设计师资格 | 具有符合第二章“投标人须知前附表一”第13项规定执业（职称）注册证书。 |
|  |  | 拟派勘察负责人资格 | 符合第二章“投标人须知前附表一”第13项规定。 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知前附表一”第13项规定。 |
|  |  | 企业及人员登记备案 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2条款规定。 |
|  |  | 联合体投标人（如有） | 符合第二章“投标人须知前附表一”第14项规定，同时满足第二章“投标人须知”第1.4.3条款规定的条件。 |
| 2.1.3 | 技 术 标 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知前附表一”第10项规定。 |
|  |  | 技术标编制形式 | 符合第二章“投标人须知前附表一”第18项规定。 |
|  |  | 技术标编制内容 | 符合第四章“勘察设计招标技术文件”要求，内容齐全。 |
|  |  | 项目人员配备 | 具有相应的技术职称或执业资格（复印件），且满足第四章“对投入本项目的人员的要求”。 |
|  |  | 其他实质性要求响应 | 勘察设计方案满足控制指标，技术标中无招标人不能接受的条件，且符合本章第3.1.6.2条款所涉及的实质性要求。 |
| 2.1.4 | 商 务 标 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知前附表一”第10项规定。 |
|  |  | 商务标编制内容 | 符合第二章“投标人须知前附表一”第17项规定，内容齐全。 |
|  |  | 质量承诺 | 符合第二章“投标人须知前附表一”第11项规定。 |
|  |  | 周期承诺 | 符合第二章“投标人须知前附表一”第12项规定。 |
|  |  | 投标函 | 按规定内容填写齐全。 |
|  |  | 投标函附录 | 按规定内容填写，符合第二章“投标人须知前附表二”的要求。 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知前附表一”第23项规定。 |
|  |  | 项目分项投资估算 | 合理且满足招标文件要求。 |
|  |  | 服务承诺及服务计划 | 投标人的服务承诺和计划满足本工程的建设需要。 |
|  |  | 项目设计人员配备 | 配备的项目设计人员具有相应的执业资格证书或职称证书且满足第四章“对投入本项目的设计人员的要求”。 |
|  |  | 其他实质性要求响应 | 商务标中无招标人不能接受的条件，且符合本章第3.1.6.2条款所涉及的实质性要求内容。 |
| 2.2 | 详细评审标准 | 评审或量化因素 | 评审或评分标准详见 “评标细则” |
| 2.2.1 | 技术标 | 详见附件“评标细则” |
| 2.2.2 | 资信标 | 详见附件“评标细则” |
| 2.2.3 | 商务标 | 投标报价有效性界定 | 投标报价未超出招标文件规定的合理报价范围上限 |
|  |  | 投标报价 | 对有效投标报价按 “评标细则”规定计算分值 |

# 第四章  勘察设计招标技术文件

设计任务书

一、项目的基本概况

潘火紫诚路北侧绿地工程项目位于鄞州区潘火街道，北临甬台温高速，南至紫诚路。总用地面积约为3万平方米，其中公园绿地面积约2.8万平方米，自然水域面积约0.2万平方米。

本项目工程总投资：建安工程限额设计1000万元（具体以初步设计批复的设计概算为准），建设内容：拟建以绿地为主的居民休闲活动场地，内配相应的公建配套设施：公交车始末站、公共停车场、公厕、休闲健身广场、园路、园凳、人行桥、河岸砌筑、景观绿化、排水系统、亮化工程等。

二、设计内容及要求

- 设计内容：

包括总平面图、铺装、绿化、建筑小品、活动设施等。

- 设计深度要求：达到国家、省、市有关规范要求

三、设计成果要求：

1、项目概况、方案优化说明、设计总说明、各专业说明、估算等专篇说明；

2、总平面图、鸟瞰图、重要节点透视图；

3、空间功能、交通、结构分析图；

4、设计图纸：总平面图、分析图、重要节点放大平面图、重要小品构筑物、设施大样示意图或效果图、分区剖面图、意向图、单体平面图、剖面图等。

5、工程造价估算说明；

6、电子文本。

四、设计总体要求

本项目功能侧重于休闲、生态、运动，兼顾造价上的经济性与观赏上的艺术性。在景观设计中兼顾特色景点与安全保障双重因素。

在按规定配置停车位和非机动车停车位，另配设共享单车停车位，停车位出入口设置与周边用地性质做好对接，并满足交通相关要求。

河道两侧绿地与休闲广场绿地进行整体化设计，并体现生态、亲水。

场地内存在自来水管线，设计时应考虑对自来水管线的保护。

植物配置要求：根据空间的大小，以树木种类、姿态、株数多少及造景方式来组织空间景观；根据植物的季相变化，把不同花期的植物搭配种植，使得同一地点在不同时期产生特有的景观。同时因地制宜进行植物的配置，考虑珍贵树种用于重点景观区，常见树种用于次要地段。适当采用常绿速生植被与成型高大树种，结合慢生型植物进行树种搭配以及采用部分易养护的植被，降低维护成本。

硬景设计在材质选用上兼顾景观的艺术性以及造价成本的经济性，针对不同的主题景点采用不同的材质及色彩的硬景铺装、建筑小品等。

二、对投入本项目的设计人员的要求

| 序号 | 本工程需要的设计人员的专业岗位 | 专业要求 | 执业资格 | 职称要求 | 最低数量要求(人) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主设计师 | 园林绿化类 |  | 工程师及以上 | 1 |  |
| 2 | 勘察 | 相关专业 | 注册岩土工程师（土木） | 工程师及以上 | 1 |  |
| 3 | 电气 | 相关专业 |  | 工程师及以上 | 1 |  |
| 4 | 给排水 | 相关专业 |  | 工程师及以上 | 1 |  |
| 5 | 园林 | 相关专业 |  | 工程师及以上 | 1 |  |
| 6 | 市政 | 相关专业 |  | 工程师及以上 | 1 |  |
| 7 | 概算人员 | 相关专业 | 注册造价工程师 |  | 1 |  |

注：1、本表所列专业岗位，可按工程实际需要增设；

- 本表要求的设计人员必须具有相应的执业资格证书或职称证书，注册单位名称与投标人名称一致；

- 各专项设计人员需经发包人认可。

勘察设计招标评标细则

1、根据第三章规定的评标办法，特制订本工程评标细则。

2、本项目采用的评标办法为：百分制综合评估法。满分100分，由商务标、技术标、资信标三部分分值组成。其中商务标满分100分，权重为25%；技术标满分100分，权重为60%；资信标满分100分，权重为15%。

3、本项目的开评标顺序为：

3.1采用资格后审方式的先开资格审查申请文件,对投标人进行资格审查，合格的投标人，按本条第3.2款规定顺序进行开评标。

3.2 对合格投标人的各部分投标文件，按以下顺序进行开评标：

先开评技术标、资信标，最后开评商务标。

4、评标工作将根据本细则第3条规定的开标程序进行。

4.1资格条件初步评审。评标委员会对招标（代理）人经开标现场验证确认的有效投标人按以下程序进行资格条件初步评审：

对资格审查申请文件的签字盖章、标注、格式等是否符合第三章评标办法前附表第2.1.1项规定的标准进行初步评审，并按照招标文件第三章评标办法前附表第2.1.2项规定的资格评审标准对资格审查申请文件进行初步评审；资格审查申请文件中内容不全或投标人递交的原件内容不符合或投标人递交的原件内容与复印件内容不一致，视为资格审查不合格。

4.2确定合格投标人：所有通过资格条件初步审查的均为合格投标人，均进入投标文件的评审。

4.3 技术标评审（共100分）：

4.3.1对技术标的签字盖章、标注、格式是否符合第三章评标办法前附表第2.1.1项规定的标准进行初步评审，并按照招标文件第三章评标办法前附表第2.1.3项规定的技术标评审标准对技术标进行初步评审；

4.3.2对通过初步评审的技术标，评标委员会将按下表所列评审内容和评审标准各自单独进行评分，并给出每项评审内容具体详细的评审理由。

| 序号 | 项目 | 好 | 一般 | 差 | 缺项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计说明 | 设计内容全面、满足设计深度要求 | 10～9.5（不含） | 9.5～9 （不含） | 9～6 （不含） | 0 |
| 2 | 勘察方案 | 方案的合理性、可操作性 | 15～14.3（不含） | 14.3～13.5（不含） | 13.5～9（不含） | 0 |
| 3 | 设计方案 | 总体方案定位准确、布局合理，规划设计指标明确，符合规划要求 | 15～14.2（不含） | 14.2～13.5（不含） | 13.5～9（不含） | 0 |
|  |  | 整体方案协调性 | 10～9.5（不含） | 9.5～9 （不含） | 9～6 （不含） | 0 |
|  |  | 方案的合理性 | 15～14.3（不含） | 14.3～13.5（不含） | 13.5～9（不含） | 0 |
|  |  | 设计方案的实用性、先进性、操作性 | 15～14.2（不含） | 14.2～13.5（不含） | 13.5～9（不含） | 0 |
| 4 | 估算资料 | 造价估算资料是否齐全，总造价是否满足招标文件要求，计算是否正确 | 10～9.5（不含） | 9.5～9 （不含） | 9～6 （不含） | 0 |
| 5 | 服务安排 | 设计优化、后续服务安排 | 10～9.5（不含） | 9.5～9 （不含） | 9～6 （不含） | 0 |
| 小 计 | 100～95（不含） | 95～90 （不含） | 90～60 （不含） | 0 |

技术标评分范围一般在90分至100分之间，无固定进制（最多保留两位小数）；对低于90分的评分，必须经过评标委员会三分之二以上成员同意并书面给出明确的理由，否则将作无效票处理。技术标得分为各评标委员会成员的评分的算术平均值。（计算结果保留两位小数，第三位四舍五入。）

4.4 资信标评审（共100分）

4.4.1对资信标的签字盖章、标注、格式等是否符合第三章评标办法前附表第2.1.1项规定的标准进行初步评审；

4.4.2对通过初步评审的资信标，评标委员会将按照第三章评标办法前附表第2.2.3项规定进行资信评审：

| 资信标选择内容 | 认定标准 | 评审等级 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟派主设计师资格 | 符合本次招标要求的资质条件，根据职称证书原件确认。 | 高级工程师 | 100分 |
|  |  | 工程师 | 90分 |
| 备注：1、未提供资信标的其投标被否决；未提供资信标相应内容的或原件不齐全或复印件与原件不一致，该项不予认可，只得该项最低分。2、资信标评审项中认定标准涉及与原件确认的，无需将原件编入资信标中。 |

4.5商务标评审。评标委员会按下列程序对商务标进行评审：

4.5.1对商务标的签字盖章、标注、格式是否符合第三章评标办法前附表第2.1.1项规定的标准进行初步评审，并按照招标文件第三章评标办法前附表第2.1.4项规定的商务标评审标准对商务标进行初步评审；

4.5.2对通过初步评审的商务标，评标委员会将按第三章评标办法前附表第2.2.3项规定审查投标报价的合理性，并根据不同情形作出相应处理:

4.5.2.本项目的招标控制价（评审控制价）为370000元，招标文件约定设计投标报价合理范围为：-5%至-10%（含该范围上下限本数），即351500元至333000元（含该范围上下限本数）的投标报价，投标报价浮动率在范围内的，按本款第4.5.3项规定的原则和评审标准进行集体评分。

4.5.2.2对报价低于招标文件约定合理范围下限的投标报价，商务得分按本款第4.5.3.3（2）项规定计算商务标得分。

4.5.2.3 对高于招标文件约定合理范围上限或招标控制价的投标报价，其投标文件商务标不能通过初步评审，应作否决投标处理。

4.5.3 商务标评分

4.5.3.1 投标报价细微偏差修正：

投标报价采用总价报价形式的，以元表示，保留两位小数。对未按此规定进行报价的投标人，其商务标将被视作有细微偏差，允许投标人按上述规定进行修正，第三位小数四舍五入。

4.5.3.2 评标衡量值计算公式

评标衡量值= 通过详细评审后各投标评审价格的算术平均值×权重B＋评审控制价 ×（1 + 浮动率A） ×（1－权重B）。此公式计算结果以“%”为单位，四舍五入，保留两位小数，中间计算过程不予保留。

本工程浮动率A及权重B值，在商务标初步评审后在以下的数值中随机确定：

浮动率A：-5%、-5.5%、-6%、-6.5%、-7%、-7.5%、-8%、-8.5%、-9%、-9.5%、-10%

权重B：30%、32%、34%、36%、38%、40%、42%、44%、46%、48%、50%

球号对应表

| 对应球号 抽球内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浮动率A | -5% | -5.5% | -6% | -6.5% | -7% | -7.5% | -8% | -8.5% | -9% | -9.5% | -10% |
| 权重B | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 48% | 50% |

4.5.3.3 商务标得分计算：

（1）符合本款第4.5.2.1项规定的投标报价按以下方法计算商务标得分：

满分100分，权重占25%，投标评审价与评标衡量值1一致的，得100分；每高于评标衡量值0.5%的，扣2分；每低于评标衡量值0.5%的，扣1分。

（2）符合本款第4.5.2.2项规定的投标报价，其商务标得基本分60分。

4.6 计算投标得分（满分为100分）

投标得分=技术标得分×技术标权重+资信标得分×资信标权重+商务标得分×商务标权重

计算投标报价得分采用内插法，商务分、技术分、资信分及评标计算结果均保留两位小数。

5、推荐中标候选人

5.1本次评标将根据招标文件第二章投标人须知前附表规定的中标候选人推荐数量，按下列方式推荐中标候选人：

按投标得分从高到低的排序推荐，投标得分相同时，投标报价低者排序优先；投标报价也相同时，采用随机方式确定中标候选人的名次排序。

6、除另有约定外，本细则所列计算公式，其计算结果保留两位小数，中间计算过程不予保留。

7、本细则由招标单位负责解释。评标过程如有异常情况，由评委集体讨论决定，以少数服从多数的原则进行表决。

# 第五章 合同主要条款

合同协议条款将由招标人（发包人）与中标人（勘察设计人）结合本项目具体情况协商后签订。以下为招标人提出涉及投标人的主要条款，投标人在投标文件中进行承诺。

### 第一部分 合同协议书

发包人（以下简称甲方）：                          

勘察设计人（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 鄞州区紫城路北侧绿地工程 勘察设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：鄞州区紫城路北侧绿地工程         。

2.工程批准、核准或备案文号：   /     。

3.工程内容及规模：总用地面积约为3万平方米，其中公园绿地面积约2.8万平方米，自然水域面积约0.2万平方米。拟建以绿地为主的居民休闲活动场地，内配相应的公建配套设施：公交车始末站、公共停车场、公厕、休闲健身广场、园路、园凳、人行桥、河岸砌筑、景观绿化、排水系统、亮化工程等。

4.工程所在地详细地址：位于宁波市鄞州区潘火街道。

5.工程投资估算：建安工程限额设计1000万元（具体以初步设计批复的设计概算为准）。

6.工程进度安排：           。

7.工程主要技术标准：                   。

#### 二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围： 方案设计（含优化）；勘察；初步（含扩大初步、设计概算等）设计；施工图设计 。

2.工程设计阶段：方案设计（含优化）、勘察、初步（含扩大初步、设计概算等）设计、施工图设计。

3.工程设计服务内容：方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段、施工配合阶段、结算配合阶段。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

#### 三、工程设计周期

计划开始设计日期：  年 月   日。

计划完成设计日期：  年   月   日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

#### 四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：    固定总价合同  。

2.签约合同价为：

人民币（大写）             元 （¥         万元）。

其中设计费             万元，勘察费       万元。

中标浮动率     。

#### 五、甲方代表与乙方项目负责人

甲方代表：                          。

乙方项目负责人：            。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书；

（4）投标函及其附录；

（5）甲方要求；

（6）技术标准；

（7）甲方提供的上一阶段图纸；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

#### 七、承诺

1.甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.乙方承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订地点

本合同在  宁波市  签订。

#### 十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十一、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

#### 十二、合同份数

本合同正本一式 贰 份、副本一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执正本 壹 份、副本 伍 份，勘察设计人执正本 壹 份、副本 叁 份。

甲方：  （盖章）                          乙方：  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

组织机构代码：                          组织机构代码：

纳税人识别码：                            纳税人识别码：

地  址：                                                地  址：

邮政编码：                              邮政编码：

法定代表人：                              法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

电  话：                                         电  话：

传  真：                                     传  真：

电子信箱：                                           电子信箱：

开户银行：                                开户银行：

账  号：                      账  号：

时  间：     年    月    日               时  间：      年    月    日

### 第二部分 通用合同条款

通用合同条款直接引用《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）第二部分“通用合同条款”内容

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：    无                   。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：     无                 。

1.4 技术标准

1.4.1适用于工程的技术标准包括：国家、浙江省、宁波市有关工程建设的法规、规章及规范文件。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：   无   ；

提供国外技术标准的名称：      无                         ；

1.4.3 甲方对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：   无 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：本合同协议书（包括补充协议）；中标通知书；投标函及其附录；本合同专用条款及其附件；招标文件；投标书及附件；本合同通用条款；技术标准和要求；双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件及工程相关的会议纪要。

1.6 联络

1.6.1 甲方和乙方应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 甲方和乙方联系信息

甲方接收文件的地点：                      ；

甲方指定的接收人为：                      ；

甲方指定的联系电话及传真号码：       ；

甲方指定的电子邮箱：         /           。

乙方接收文件的地点：                   ；

乙方指定的接收人为：             ；

乙方指定的联系电话及传真号码：           ；

乙方指定的电子邮箱：                     。

1.8 保密

保密期限：自签订合同日起至工程竣工验收合格之日止。

#### 2. 甲方

2.1 甲方一般义务

2.1.3 甲方其它义务：        无         。

2.2 甲方代表

甲方代表

姓    名：        ；

身份证号：     /  ；

职    务：        ；

联系电话：          ；

电子信箱：/；

通信地址：        。

甲方对甲方代表的授权范围如下：负责与乙方的联络、协调等。

甲方更换甲方代表的，应当提前  7  天书面通知乙方。

2.3 甲方决定

2.3.2 甲方应在  7  天内对乙方书面提出的事项作出书面决定。

#### 3. 乙方

3.1 乙方一般义务

3.1.1 乙方  需 （需/不需）配合甲方办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 乙方其他义务：

（1）乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的任务委托书及设计技术要求，进行工程勘察设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的勘察成果资料及设计资料，并对其负责。

（2）乙方采用的主要技术标准是：按国家工程建设设计标准和规范执行。

（3）设计合理使用年限符合国家相关规定。

（4）乙方按本合同规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文件。

（5）乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计资料文件，本年内项目开始施工,负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

（6）在现场工作的勘察设计人员，应遵守甲方的安全保卫及其他有关的规章制度，应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况，并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。

（7）乙方应根据甲方需要在技术允许范围内随时对设计进行改进，并对本项目进行限额设计，限额设计以批复的设计概算的工程费用为准。

（8）如因甲方要求需对原设计方案进行重大调整的，则乙方须积极配合甲方，其发生的具体费用由双方协商确定，并另签订补充协议。

（9）乙方应编制详细的地质勘察报告（包括初勘报告、详勘报告）直至满足工程建设需要，其勘察设计工作应满足国家及地方有关规定及本项目的实际需求，涉及地质勘察的所有费用已包含在合同价中，乙方不得要求追加任何费用。

（10）乙方在设计总承包范围内，认为需要分包的专项设计，由乙方自行选择具有相应资质的分包设计单位（须经甲方认可），但乙方承担设计责任，其设计深度及质量应满足国家及地方有关规定及本项目的实际需求，设计费用已包含在投标报价中，不得要求追加任何费用。

（11）用于本工程的重要材料和设备需实用，施工工艺需采用宁波市现行成熟的施工工艺。

（12）乙方负责办理规划设计总平方案报批工作，甲方予以配合。规划方案设计总平方案报批所需规定发生费用由甲方支付。如规划方案设计总平方案中出现技术上的纰漏，由此原因影响设计正常周期，乙方应承担相应的责任。

（13）施工图审查如不符合要求出现重大改动，影响设计周期，造成的损失按招标承诺时延误勘察设计周期赔偿限额为履约担保金额的60%，且乙方应配合甲方及时做好施工图审查期间的工作。

（14）在日常工作例会、验收、重大变更等情况时设计人应及时（响应时间不超过4小时）派专人进行处理和解决。未履行承诺的主要勘察设计人员现场服务到位率违约金限额为履约担保金额的20%。

（15）严格控制设计变更联系单，设计变更联系单的发放必须经甲方同意，严禁乙方直接向施工单位签发联系单。

（16）由于乙方提供的成果资料质量不合格，乙方应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若乙方无力补充完善，需另委托其他单位时，乙方应承担全部委托费用，并承担由此造成的相应损失。

（17）派工程技术人员按任务委托书和设计技术要求进行现场踏勘，确定勘察手段、勘察工作量，编制工程预算。在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与甲方的人员一起验收甲方提供的材料。

（18）勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向甲方提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续，确保勘察成果满足设计需要，尽量避免后期补孔。

（19）勘察布孔及勘察技术方案应满足规范要求和设计要求，不宜超标准勘察，否则甲方不承担超出部分的费用。

（20）乙方在履行本协议时，不得侵犯第三方的知识产权，如有侵犯，应承担由此产生的法律责任。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：                ；

执业资格及等级：                              ；

注册证书号：                ；

联系电话：                      ；

电子信箱：                          ；

通信地址：                              ；

乙方对项目负责人的授权范围如下：全面负责该工程的设计工作  。

3.2.2 乙方更换项目负责人的，应提前 7 天书面通知甲方。

乙方擅自更换项目负责人的违约责任：扣罚5000元作为违约金，从履约担保中扣除。

3.2.3 乙方应在收到书面更换通知后 7 天内更换项目负责人。

乙方无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：扣罚5000元作为违约金，从履约担保中扣除。

3.3 乙方人员

3.3.1 乙方提交项目管理机构及人员安排报告的期限： 按通用合同条款3.3.1条执行。

3.3.3 乙方无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：扣罚5000元作为违约金，从履约担保中扣除。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：  主体结构、关键性工作       。

主体结构、关键性工作的范围：       。

3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：                。

其他关于分包的约定：         。

3.4.3 乙方向甲方提交有关分包人资料包括：       。

3.4.4 分包工程设计费支付方式：        。

3.5 联合体

3.5.4 甲方向联合体支付设计费用的方式：勘察设计费用由发包人直接支付给勘察设计人各成员 。

#### 5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：                   。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：      详见 1.4.1        。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定： 按国家技术规范、标准及规程，达到设计任务书要求和招标文件规定的设计深度，符合有关部门审核一次性通过要求 。

5.3.5 工程的合理使用寿命年限：根据相关设计规范规定 。

#### 6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：     年月 日。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：

6.1.2 工程设计进度计划的修订

甲方在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：  5天以内   。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因甲方原因导致工程设计进度延误

（4）因甲方原因导致工程设计进度延误的其他情形： 无。

乙方应在发生进度延误的情形后 5 天内向甲方发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 10 天内提交要求延期的详细说明。

甲方收到乙方要求延期的详细说明后，应在 5 天内进行审查并书面答复。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：  /  。

#### 7． 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 甲方要求乙方提交电子版设计文件的具体形式为：  CAD或PDF格式  。

#### 8. 工程设计文件审查

8.1 甲方对乙方的设计文件审查期限不超过 15 天。

8.3甲方应在审查同意乙方的工程设计文件后在 7 天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

8.4 工程设计审查形式及时间安排： 初步设计成果采用初步设计会审的形式进行审查，施工图设计成果报送专业审图公司进行审查。初步设计会审在初步设计成果提交后7天内组织审查，施工图审查在施工图设计成果提交后7天内报送专业审图公司。

#### 9. 施工现场配合服务

9.1 甲方为乙方派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括： 无。

9.2 乙方应当在交付施工图设计文件并经审查合格后 工程开工至竣工 时间内提供施工现场配合服务。

#### 10. 合同价款与支付

10.1合同价款

采用固定总价形式。

10.2合同支付：

详见附件6设计明细及支付方式。

#### 11. 工程设计变更与索赔

11.5 乙方应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后 5 天内书面通知甲方。

乙方应在该事项发生后 10 天内向甲方提供证明乙方要求的书面声明。

甲方应在接到乙方书面声明后的 5 天内，予以书面答复。

#### 12. 专业责任与保险

12.2 乙方 不需 （需/不需）有甲方认可的工程设计责任保险。

#### 13. 知识产权

13.1关于甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映甲方关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：    无       。

关于甲方提供的上述文件的使用限制的要求：      无        。

13.2 关于乙方为实施工程所编制文件的著作权的归属：属于乙方  。

关于乙方提供的上述文件的使用限制的要求：不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经乙方书面同意，甲方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.5 乙方在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：包含在签约合同价中。

#### 14. 违约责任

14.1 甲方违约责任

14.1.1 甲方支付乙方违约金：已开始勘察设计工作的，发包人应根据勘察设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

14.1.2 甲方逾期支付设计费的违约金：每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，勘察设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按14.1.1条规定支付设计费。

14.2 乙方违约责任

14.2.1 乙方支付甲方的违约金： 由于勘察设计人员错误造成工程质量事故损失，勘察设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和勘察设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定，限额为合同金额。

14.2.2乙方逾期交付工程设计文件的违约金： 2000元/天。

乙方逾期交付工程设计文件的违约金的上限：履约担保金额的60%。

14.2.3 乙方设计文件不合格的损失赔偿金的上限：履约担保金额20%。

14.2.4 乙方未经甲方同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：扣罚5000元作为违约金，从履约担保中扣除。

14.2.5主要勘察设计人员现场服务到位率须达到90%及以上，未履行承诺的主要勘察设计人员现场服务到位率违约金限额为履约担保金额的20%。

14.2.6 乙方应根据甲方需要在技术允许范围内随时对设计进行改进，并对本项目进行限额设计。

#### 15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：      无     。

#### 16. 合同解除

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（3）暂停设计期限已连续超过  180  天。

16.4 甲方向乙方支付已完工作设计费的期限为  7  天内。

#### 17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否 。

17.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向   /   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  宁波市 人民法院起诉。

#### 18. 其他（如果没有，填“无”）

（1）乙方交付的设计资料及文件份数根据本合同规定。

（2）本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂、供应商。甲方需要乙方的设计人员配合加工定货时，所需要费用由甲方承担。

（3）甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

（4）由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

（5）本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。本项目的招标文件、投标文件、相应的中标通知书及有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同未尽事项在招投标文件中有明确条款的，参照该条款。

附件1：工程勘察设计范围、阶段与服务内容

附件2：发包人向勘察设计人提交的有关资料及文件一览表

附件3：勘察设计人向发包人交付的工程设计文件目录

附件4：勘察设计人主要勘察设计人员表

附件5: 勘察设计进度表

附件6: 勘察设计费明细及支付方式

附件7: 勘察设计变更计费依据和方法

附件1：

工程勘察设计范围、阶段与服务内容

一、本工程勘察设计范围

1、方案及方案优化设计、初步设计（含概算）；

2、施工图设计；

3、地质勘察；

4、建筑、结构、安装设计；

5、市政、景观绿化、桥梁设计；

二、本工程勘察设计阶段划分

三、各阶段服务内容

1、勘察阶段

包括岩土工程勘察（初勘、详勘）、工程测量（初测、定测、施工控制网布设及复测）与测绘、工程物探（地下管线探测及建筑物基础调查）、资料收集、进场之前原地标高复测以及施工配合服务等。

2.方案设计、初步设计阶段

（1）按时保质完成方案设计、初步设计（含扩初），接受发包人的审查。对审查结论，由主设计师、各分项负责人组织相关人员认真学习、领会，并逐条认真贯彻执行。对审查意见中提出的需要修改和补充的问题，由主设计师、各分项负责人组织相关人员按要求及时补充完善。

（2）配合和协助发包人完成上级主管部门、相关部门对初步设计文件审查、技术答疑及技术评审等工作。对审查意见中提出的需要修改和补充的问题，由主设计师、各分项负责人组织相关人员按要求及时补充完善。

（3）根据发包人的需要，及时提供各类技术资料、计算书等相关资料。配合和协助发包人完成各类审批手续和对其他相关单位的协调工作。

（4）按照发包人要求参加各级报件工作，并且充分与发包人沟通，体现发包人意愿，根据审查结论负责作必要的调整补充，免收设计费。

（5）积极配合完成发包人要求的与本工程勘察设计相关的其他一切事务。

3.施工图设计阶段

（1）按时保质完成施工图设计，接受发包人的审查。对审查结论，由主设计师、各分项负责人组织相关人员认真学习、领会，并逐条认真贯彻执行。对审查意见中提出的需要修改和补充的问题，由主设计师、各分项负责人组织相关人员按要求及时补充完善。

（2）配合和协助发包人完成上级主管部门、相关部门对施工图文件强审、会审、技术答疑及技术评审等工作。对审查意见中提出的需要修改和补充的问题，由主设计师、各分项负责人组织相关人员按要求及时补充完善。

（3）根据发包人的需要，及时提供各类技术资料、计算书等相关资料。配合和协助发包人完成施工前审批手续和对其他相关单位的协调工作。

（4）按照发包人要求参加各级报建工作，并且充分与发包人沟通，体现发包人意愿，根据审查结论负责作必要的调整补充，免收设计费。

（5）积极配合完成发包人要求的与本工程勘察设计相关的其他一切事务。

4.施工配合阶段（包括设计技术交底、解决施工中设计技术问题、参加试车（试运行）考核和竣工验收）

（1）项目开工后，勘察设计人应按发包人要求做好施工现场设计服务，主要勘察设计人员现场到位率为90%。

（2）认真做好技术交底工作。施工图设计完成后，根据发包人安排的时间，及时派遣各分项负责人及专业技术骨干对施工单位进行技术交底，主要内容为：

项目背景及工程概况；

设计原则和主要技术标准；

设计界面；

初步设计审批意见及执行情况；

标段划分及全线构造物设置情况；

道路、桥梁、排水、照明、交通工程、景观、绿化等各专业情况介绍；

施工中应注意的事项；

对发包人、监理及施工单位提出的问题进行解答和书面答复。

（3）施工配合中解决施工中出现的与设计有关的各类问题，协助发包人做好设计服务、咨询，确保工程建设顺利进行。

（4）对于施工过程中现场发现的较大设计问题，按照发包人的要求按时高质量完成。

（5）保持投入后续服务人员的相对稳定，共同完成本项目后续服务。

（6）施工过程中，对工程的施工配合工作进行指导，并安排主设计师和有关技术负责人随时寻访，以提供高质量的施工配合服务。

（7）项目主设计师、各分项负责人应参加初步验收和综合验收。

附件2：

发包人向勘察设计人提交有关资料及文件一览表

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立项批复 | 1 | 方案优化设计前 |  |
| 2 | 选址意见书 | 1 | 方案优化设计前 |  |
| 3 | 设计任务书 | 1 | 方案优化设计前 |  |
| 4 | 规划红线图 | 1 | 方案优化设计前 |  |
| 5 | 方案设计批复 | 1 | 初步设计前 |  |
| 6 | 初步设计批复 | 1 | 施工图设计前 |  |

（上表内容仅供参考，发包人和勘察设计人应当根据项目具体情况详细列举）

附件3 ：

勘察设计人向发包人交付的工程设计文件目录

| 序号 | 资料及文件名称 | 套数 | 提交日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计文本 | 10 | 优化方案经委托人确认后10天内 |
| 1 | 勘察成果及设计文本 | 10 | 各阶段勘察完成后10天内 |
| 2 | 扩初设计文本 | 10 | 初步设计通过后10天内 |
| 3 | 概算文本（电子稿一份） | 8 | 初步设计通过后10天内 |
| 4 | 扩初设计电子文本(光盘) | 2 | 扩初设计文本提交同时 |
| 5 | 完整的施工图 | 15 | 施工图审图合格后10天内 |
| 6 | 施工图纸的电子文本图(光盘) | 2 | 综合验收前城建归档后 |
| 有关事宜：方案设计和扩初设计须由规划部门和发改委批复为依据 |

特别约定：

1.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足勘察设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。

### 2.图纸交付地点：设计人工作地（或发包人指定地）。发包人要求设计人提供电子版设计文件时，设计人有权对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。

3.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供，但发包人应向设计人支付工本费。

附件4 ：

勘察设计人主要勘察设计人员表

对应投标文件

附件5：

勘察设计进度表

对应投标文件

附件6：

勘察设计费明细及支付方式

# 一、设计费总额：

勘察费总额：

# 二、设计费总额构成：

1.工程设计基本服务费用：固定总价：       /

固定单价（  / 元/平方米或费率  %）

2.工程设计其他服务费用：              /

3.合同签订前设计人已完成工作的费用：    /

4.特别约定：

（1）工程设计基本服务费用包含设计人员赴工地现场的旅差费 /  人次日，每人每次不超2天；不含长期驻现场的设计工地代表和现场服务费。

（2）采用固定单价形式的设计费，实际设计费按初步设计批准（或通过审查的施工图设计）的建筑面积（或投资额）和本合同约定的单价（或费率）核定，多退少补。

（3）超过上述约定人次日赴项目现场所发生的费用（包括往返机票费、机场建设费、交通费、食宿费、保险费等）和人工费由发包人另行支付。其中人工费支付标准为      /       。（建议参照本单位年人均产值确定人工费标准）

（4）其它：              /                    。

三、勘察设计费明细计算表

采用固定总价形式。

四、设计费支付

设计费付款方式：合同签订并备案后一个月内支付合同价的20%，扩初设计完成并经相关部门批准后一个月内付至合同价的40%；交付施工图设计文件并经相关部门批准后一个月内支付至合同价的80%；工程完工待联合检查通过后支付至合同价的90%；余款待终审通过资料归档完成后付清。

五、勘察费的支付

勘察费付款方式：详勘报告交付后一个月内付至合同价的80%，工程完工待联合检查通过后支付至合同价的90%；余款待终审通过资料归档完成后付清。

六、勘察设计人的勘察设计费用申请支付单经招标人审核通过后，由招标人分别支付给勘察人设计人各成员。

附件：

无不良行为记录承诺书

(招标人)     ：

我方在此声明，本公司包括企业本身、企业法人代表及拟派主设计师（拟派主设计师姓名）、拟派勘察负责人（拟派勘察负责人姓名）自2012年7月1日至今无行贿犯罪记录。本公司及拟派项目主设计师、勘察负责人没有处于被国家、浙江省、宁波市相关行政主管部门通报停止投标活动且处在被停止投标期间内的不良行为。

本公司及拟派项目主设计师、勘察负责人无正在宁波市鄞州区公共资源交易中心网站曝光台被公示的不良行为记录或在鄞州区外被有关行政监督部门取消其投标资格且在处罚期内的不良行为记录。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

投标人：（盖法人章）

法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

日期：    年    月    日

投 标 函

致      （招标人名称）    ：

1、根据贵方      （招标工程名称）    项目的设计招标文件，我方确定本工程的设计概算为    万元，愿按（人民币）大写    元整作为投标报价，来完成上述工程招标范围内的设计任务。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方已按规定提交人民币（大写）：          整的投标保证金。

4、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，将按投标文件承诺的金额和方式向贵方提交履约担保，并在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同。

（2）我方将根据招标人需要，在技术允许范围内随时对方案进行改进。

（3）我方承诺设计质量达到招标文件的要求。由投标文件中的承诺的设计人员完成本项目的全部设计工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要项目人员。保证设计周期   日历天，其中方案设计（含优化）   日历天；初步（含扩大初步、设计概算等）设计   日历天；施工图设计   日历天。如违约，愿按投标函附录中承诺的标准接受处罚。

5、合同期如遇本次招标部分工程造价发生增减，设计费不变。

6、我方在此声明，所提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标人：                      （盖法人章）

地址：                                       邮编：

电话：                                       传真：

法定代表人或其授权委托人：        （签字或盖章）

日期：         年        月       日

投标保证金收执证明

此处复印投标保证金银行支付回单及基本账户开户许可证

投标人：       （全称、盖章）

法定代表人或其授权委托人：    （签字或盖章）

日期：        年       月       日

注：如以联合体形式投标的，此表由联合体牵头人出具。