竞争性磋商文件

项目名称：盐城幼儿师范高等专科学校2017-2018年度

绿化养护外包项目

项目编号：YCCG1708-CS33

盐城幼儿师范高等专科学校

盐城市政府采购中心

2017年8月 18日

总 目 录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章  磋商须知	8

第三章  合同条款及格式	19

第四章  项目需求	29

第五章  评审方法和评审标准	38

第六章  竞争性磋商响应文件格式	40

第一章 竞争性磋商公告

根据盐城市财政局下达的政府采购计划，盐城市政府采购中心受盐城幼儿师范高等专科学校的委托，决定就其所需的2017-2018年度绿化养护外包项目实施竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

一、采购项目名称及编号

项目名称：盐城幼儿师范高等专科学校2017-2018年度绿化养护外包项目

项目编号：YCCG1708-CS33

二、采购项目简要说明及预算金额

（一）建设地点：盐城幼儿师范高等专科学校南校区、北校区。

（二）工程规模：预算投资约45万元，本项目采购控制价为（人民币）：45万元。磋商人的报价不得超过采购控制价，否则，按照无效响应处理。

（三）养护时间：公示结束后两个工作日内签订合同，合同签订日的次日作为养护开始日。本次竞争性磋商承包期限最长为三年。中标人所有养护项目的承包期暂定为一年，先签订第一年合同。每年度根据养护情况，采购人决定是否续签。

（四）质量要求：详见《2017-2018年度绿化养护外包项目竞争性磋商文件》，如无特别说明，质量必须符合相应的国家标准和国家规范。

（五）养护区域：两个校区总面积约950亩。其中，南校区校园面积约380亩，含东围墙外侧与景观大道便道西侧之间、南大门外侧三个花池、北大门桥向阳河北侧东西两边各20米范围及西北48亩地围墙外南侧蓝海路便道北侧之间、向阳河北侧与蓝海路之间、人工湖；北校区校园面积约570亩，含南大门外侧花池、校园东北角小树林、东门南侧小树林、护校河、人工湖、其他水面。

（六）养护内容：采购人指定养护区域内所有杂草清除（包括大面积草坪、各种道路、各种铺装广场、各种运动场地、各种停车场等区域）、现有及养护期内采购人可能新增的乔灌木花草草坪等绿化苗木日常定期巡查管理养护、校内现有及养护期内采购人可能新增的室内外盆花日常定期巡查管理养护（现有约300盆）、采购人指定的三处草花（含每年更换三次、每次4000只营养钵的草花采购栽植，具体品种由采购人指定）的日常定期巡查管理养护、所有绿化绿地的杂物清除清洁维护（包括人工湖水草、其他水面水草根据采购人要求及时打捞清理、湖面及周边杂物根据采购人要求及时打捞清除等，具体打捞次数不限，小船、服装、工具等全部由养护公司自备，安全由养护公司全权负责）、按照采购人要求和养护需要采购农药肥料薄膜等物资等与绿化养护相关联的一切工作。

（七）承包方式：包工包料。磋商人负责承担全部养护成本，包含完成竞争性磋商文件约定的绿化养护工作所需要的一切工具、材料、设备、设施、人员工资、肥料农药草花采购运输投入养护、福利、社会保险、安全防护、矛盾纠纷处理等一切费用。特别提醒：采购人仅提供现状条件，磋商供应商自行现场踏勘，在磋商时充分考虑已有或可能新增加的一切工作量。采购人不提供任何劳务、服务。肥料、农药等由养护公司采购后交采购人管理监督使用。具体品名、品牌、规格、数量等详见《2017-2018年度绿化养护免费采购肥料农药清单一览表》。

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机肥 |  | 100斤/袋 | 吨 | 20 |
| 2 | 复合肥（含肥量大于40%） | 合资 | 100斤/袋 | 吨 | 8 |
| 3 | 高效氯氰菊酯 | 鼎功 | 200ml/瓶，20瓶/箱 | 箱 | 25 |
| 4 | 锐劲威 | 威尔达 | 5g/袋,100袋/盒 | 盒 | 100 |
| 5 | 氯氟吡氧乙酸 | 笑特 | 10ml/袋，100袋/盒 | 盒 | 50 |
| 6 | 乙羧氟草 | 阔迈 | 10ml/袋，100袋/盒 | 盒 | 50 |
| 7 | 草甘膦 | 天王剑 | 200袋/箱 | 箱 | 10 |
| 8 | 洗衣粉 |  | 掺入除杂草药水里 | 袋 | 60 |
| 9 | 百草枯 |  | 200袋/箱 | 箱 | 2 |
| 10 | 硫酸亚铁 |  | 50斤/袋 | 袋 | 2 |
| 11 | 硫磺 |  |  |  | 200元 |
| 12 | 石灰 |  |  |  | 1000元 |

采购人要求养护公司免费采购的农药化肥的品种数量等为必要的最低次限，实际养护中将由采购人根据养护的实际情况有权要求养护公司增加免费采购的农药化肥的品种数量并实施养护，相关养护费用已经包含在养护费用报价中，采购人不再另行支付，养护公司在竞争性磋商报价时自行考虑可能增加的农药化肥费用。

（八）养护费支付：第一学期元旦前经验收合格后付合同价的45%（扣除违约金），一学年养护期满经验收合格后按照合同金额一次性付清剩余养护费（扣除违约金）。前后任绿化养护公司之间的书面交接手续、月度验收表、竣工验收表为支付养护费的必备条件。

三、合格磋商供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
　　	2、上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
　　	4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
　　	5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（二）其他资格条件：

1、磋商供应商必须是具有园林绿化工程施工或养护经营范围的有效的企业营业执照的独立法人。磋商时须同时提供盐城市园林局发放的《盐城市园林绿化企业信用管理手册》，详见盐城市城乡建设局网站。

2、项目负责人必须为磋商供应商本单位的正式职工(中标后不得变更，否则按骗取中标处理)。须提供由磋商供应商与项目技术负责人签订的劳动合同，及2016年12月至2017年5月连续6个月由磋商供应商向所在地劳动保险部门的缴纳的社会保险证明（如提供养老保险手册须附有效期内的缴费清单；如提供的是劳动保险部门证明，须有项目技术负责人姓名并注明缴费起止时间；也可提供印有企业注册所在地的社会保险管理中心参保缴费证明电子专用章的社保缴费清单、人员社保卡号和参保缴费证明验证码）。

3、每个磋商供应商应独家参与磋商，不得以联合体形式磋商。

四、磋商响应文件接收截止时间和地点

（一）响应文件接收时间：2017年08月29日9：30-10:00，

（二）响应文件接收截止时间：2017年08月29日10:00；

（三）响应文件接收及磋商地点：盐城市公共资源交易中心四楼开标四室（盐城市府西路1号国投商务楼C楼，江苏驿都国际大酒店东侧）；

五、磋商响应文件开启信息

（一）响应文件开启时间：2017年08月29日10:00；

（二）响应文件开启地点：盐城市公共资源交易中心四楼开标四室（盐城市府西路1号国投商务楼C楼，江苏驿都国际大酒店东侧）

六、本次磋商采购联系事项

（一）采购人联系人：王仁勇，联系电话：13382612928；

陈延东，联系电话：18751435486；

（二）盐城市政府采购中心联系人：王相红  肖坤， 联系电话：0515-86663506；

盐城市政府采购中心联系地址：盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心五楼506、508室，邮政编码：224001

七、本次磋商响应文件制作份数要求

正本份数：1份   副本份数：4 份

八、本次磋商保证金要求：

（一）本次采购磋商收取保证金，保证金金额为：贰万元人民币。

（二）磋商保证金必须在磋商响应文件提交截止期前与磋商文件一起送达磋商响应文件接收地点（不要密封在响应文件中）。

磋商保证金应以在中华人民共和国境内注册的银行出具的银行本票、汇票(除华东三省一市的汇票外，其他汇票必须提供“解讫通知”联)等，不接受现金、现金交款单、支票形式的保证金。

开户名：盐城市公共资源交易中心

开户行：华夏银行盐城分行

帐 号：16050000000052433

财务咨询电话：0515-86663529，69083529

对于未按要求提交磋商保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。但在本次磋商文件发放前，在盐城市公共资源交易中心已有足额保证金的可参与投标。

- 其他说明事项：

（一）本磋商文件中斜体下划线部分为实质性响应条件，为必须遵守的条件，如不满足将作无效响应文件处理。

（二）本磋商文件提供及公告期限：自竞争性磋商公告在“盐城市政府采购网”发布之日起5个工作日。磋商文件在“盐城市政府采购网”上免费下载，供应商如确定参加磋商，请如实填写参与《磋商确认函》并按要求传真回复（传真号码：0515-86663182）。如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。有关本次磋商的事项若存在澄清或修改，敬请及时关注“盐城市政府采购网”发布的信息更正公告。

盐城幼儿师范高等专科学校

盐城市政府采购中心

2017年8月18日

第二章  磋商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

一、总则

1、适用范围

1.1 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）仅适用此项目。

1.2 本项目按照项目分包，分别确定各分包成交供应商。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3、合格的磋商供应商

3.1满足本磋商文件“竞争性磋商采购公告”中合格磋商供应商资格要求的规定。

3.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

4、参加磋商费用

4.1参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如

何，盐城市政府采购中心（以下简称：采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

5、磋商文件的约束力

供应商一旦下载了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、磋商文件的询问及修改

6.1任何要求对磋商文件进行询问的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间五日前按采购邀请中的通讯地址，向采购人或采购中心提出。提交首次响应文件截止之日前，采购中心可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购中心将在提交首次响应文件截止时间至少五日前，在盐城市政府采购网上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足五日的，采购中心应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2采购中心或采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

7、磋商文件的解释

7.1 本磋商文件由盐城市政府采购中心负责解释。

二、磋商响应文件的编制及保证金收取

1、磋商响应文件份数和签署

1.1磋商供应商应严格按照采购邀请要求准备磋商响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。

响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，磋商文件要求提供原件的必须按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖磋商供应商公章。本磋商文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

1.2 除磋商供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

2、响应文件编制要求

2.1磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与采购中心及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3、参加磋商供应商资格的文件证明

3.1磋商供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.2磋商供应商除必须具有履行合同所需提供的服务能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

3.3磋商供应商应填写并提交磋商文件所附的“资信证明文件”。

4、磋商响应报价表

4.1磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价表（含分项报价）。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.2标的物

详见第四章项目需求。

4.3有关费用处理

本次采购磋商供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。

4.4其它费用处理

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必须的费用也须列入报价。

4.5报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.6 磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

5、项目需求响应方案

5.1提供为完成本项目的总体实施方案。

5.2对磋商文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。

5.3磋商供应商认为需要的其他技术文件或说明。

6、磋商保证金

6.1磋商供应商在磋商开始前必须向采购中心足额提交磋商保证金，作为其磋商的一部分。磋商保证金是为了保护采购人免遭因磋商供应商的行为而蒙受的损失，采购人因磋商供应商的行为受到损害时，采购中心可根据相关规定处理。

6.2参加磋商采购所需交纳的保证金必须是人民币，磋商保证金的交纳形式见采购邀请。

6.3在磋商时，对在响应文件递交截止时间以前未按磋商文件要求提交磋商保证金的响应文件，采购中心将视其为无效响应文件而予以拒绝。

6.4 未中标单位于决标当日或决标后五个工作日内凭收据到盐城市公共资源交易中心退还投标保证金（无息退还）。

6.5下列任何情况发生时，磋商保证金不予退还：

（1）磋商供应商在磋商响应有效期内无正当理由撤回其响应文件或者在磋商过程中无正当理由退出磋商活动（磋商供应商在提交最后报价之前退出磋商的除外）；

（2）为谋取最终成交，磋商供应商在整个磋商过程中提供的相关文件被确认是虚假的、不真实的；

（3）参加磋商的供应商之间被证实有串通、欺诈行为或者恶意进行竞争，影响采购人合法权益的；

（4）整个采购活动中采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人、采购中心相关工作人员恶意串通的；

（6）向采购人、采购中心相关工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（7）成交供应商在规定期限内未能根据规定签订合同；

（8）成交供应商在规定期限内未能根据规定交纳履约保证金。

三、响应文件的递交

1、响应文件的密封和标记

1.1磋商供应商应严格按照采购邀请要求的份数准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。磋商供应商应将响应文件正本和所有副本密封。

1.2密封的响应文件应：

（1）按采购邀请中注明的地址送达规定地点；

（2）注明参加磋商项目名称、磋商文件编号及参加的分包号；

（3）密封包装上应写明磋商供应商名称和地址。

1.3如果密封包装未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购中心将予以拒绝，作无效响应处理。

2、响应文件开启时间

2.1采购中心收到响应文件的时间不得迟于本磋商文件规定的响应文件接收截止时间。

2.2采购中心有权通过修改磋商文件推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

3、迟交的响应文件

3.1采购中心将拒绝在规定的响应文件接收截止时间后接收任何响应文件。

4、响应文件的修改和撤回

4.1磋商供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其磋商响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

4.2磋商供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

4.3 磋商供应商在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，采购中心退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

5、磋商响应有效期

5.1 磋商响应有效期为采购中心规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

5.2 在特殊情况下，采购中心于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。磋商供应商可以拒绝采购中心的这一要求而放弃磋商响应，采购中心在接到磋商供应商书面答复后，将在原磋商响应有效期满后五日内无息退还其磋商保证金。同意延长磋商响应有效期的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。有关磋商保证金的规定在延长期内继续有效，同时受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、磋商与评审

1、磋商仪式

1.1采购中心将在采购邀请中规定的时间和地点组织磋商开始仪式，仪式由采购中心主持，磋商供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加仪式的代表需签名以证明其出席。

2、磋商小组

2.1 磋商开始仪式结束后，采购中心将立即组织磋商小组进行评审。

2.2 磋商小组由政府采购评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

3、磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和采购中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2接到磋商小组要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形

（1）未按要求交纳磋商保证金的；

（2）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）供应商在报价时采用选择性报价；

（4）供应商不具备磋商文件中规定资格要求的；

（5）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（6）其他法律、法规及本磋商文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。

5.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.5同一项目（项目未分包）或同一分包（项目有不同分包），如出现同一品牌同一型号的产品有多个供应商参加磋商时，磋商中在其他条件合格的前提下，选取首次报价最低的供应商参加磋商最后报价，其他供应商作为无效响应处理。

6、磋商程序及评审方法和标准

6.1磋商程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式

管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3 磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须由磋商供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购中心将退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

6.2 评审方法和标准

6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本磋商文件第6.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

五、成交

1、确定成交单位

1.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第6.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2采购人根据磋商小组推荐的成交候选人确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购中心将在“盐城市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为两个工作日。

1.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购中心工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

（7）将政府采购合同转包；

（8）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

2、质疑处理

2.1磋商供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.2质疑必须由磋商供应商法定代表人或授权代表（响应文件中所确定的）签字，并加盖公章，以原件送达的方式提交，需提供单位或个人正确联系方式，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购中心有权不予受理。

2.3未参加磋商采购活动的供应商或在磋商采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

2.4质疑函应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项及明确的请求；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向采购中心提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

2.5采购中心收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购中心将告知质疑人进行补正。

2.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购中心有权不予受理。

2.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购中心将在收到参加磋商供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

2.8供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l成交供应商确定后，采购中心将向成交供应商发出中标通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，否则磋商保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

#### 2、政府采购履约资金扶持政策

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的注册地在盐城的中小企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书可在与盐城市财政局签署了《盐城市政府采购供应商融资业务合作协议》的金融机构办理授信申请。

# 第三章  合同条款及格式

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

# 盐城市政府采购合同（服务）

项目编号：

项目名称：2017-2018年度绿化养护外包项目

甲方（买方）：盐城幼儿师范高等专科学校

乙方（卖方）：

见证方：本集中采购机构

甲、乙双方根据盐城市政府采购中心盐幼专2017-2018年度绿化养护外包项目竞争性磋商的结果，结合《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就盐城幼儿师范高等专科学校2017-2018年度绿化养护外包项目有关事项协商一致，达成如下协议：

一、项目名称：盐城幼儿师范高等专科学校2017-2018年度绿化养护外包项目。

二、养护时间：公示结束后两个工作日内签订合同，合同签订日的次日作为绿化养护开始日。即于2017年 月  日进场，2018年 月 日养护期满。乙方承诺在实施过程中，不得以任何借口停工，如因乙方原因延误养护的，按每延误一天，向甲方支付 2000 元违约金，并从首期养护款或履约保证金中扣除。如因甲方原因且符合养护时间顺延的情况，经甲方同意后甲方代表签证确认后顺延。本次竞争性磋商承包期限最长为三年。中标人所有养护项目的承包期暂定为一年，先签订第一年合同。每年度根据养护情况，采购人决定是否续签。

三、合同总价：人民币（大写） 圆，小写 元。

四、质量要求、技术标准及售后服务

1.如在竞争性磋商文件明确要求的，乙方应严格按照竞争性磋商文件要求执行；如没有专门明确的，乙方应严格按照国家规定的标准执行。

2.如在养护过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在6小时内到达甲方现场，必要时在接到甲方通知后在1小时内到达甲方现场。

3.在养护期内，乙方应对本项目采购内容出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

五、有关费用：服务履行前的一切费用由乙方承担。

六、养护地点：采购方指定的具体地点。

七、项目验收：竞争性磋商文件中有规定的按竞争性磋商文件的规定执行；没有规定的，按国家规定的标准和方法进行验收。

八、结算方式：本养护项目为“固定综合总价”合同，合同金额以磋商结果为准，项目总金额根据验收情况按实结算。竞争性磋商文件中的报价已含所有材料采购费用(含按要求实施的标准配置)、完成本养护项目所有机械工具的一切费用（包括吊车、卡车、水车等）、完成本养护项目所有养护人员的一切费用、货物包装、运输及装卸力资（包括上下楼）、地形整理、养护期免费保修、包括所有养护期内养护风险费用、相关检测费、税金、安全管理费（包括高空作业规范保护措施费）、工完场清费（外运出校）、相关人员保险、矛盾处理、成品保护费等伴随服务等相关事宜的一切费用。我方承诺将开具符合国家税务规定、本市税务部门认可、符合养护项目实际情况的发票。

九、支付期限：（一）、第一学期元旦前经验收合格后付合同价的45%【须扣除违约金，如实际工作量不足，则以实际完成的工作额度为支付基数；如实际工作量超过合同量，则以合同量为支付基数】；一学年养护期满经验收合格后按照合同金额一次性付清剩余养护费【须扣除违约金】。前后任绿化养护公司之间的书面交接手续、月度验收表、竣工验收表为支付养护费的必备条件。

（二）、付款前，中标人应当提供完税发票供甲方办理付款手续。如中标人不提供完税发票的，采购人有权拒绝付款。

十、违约责任：按照竞争性磋商文件的规定和国家的有关规定处理。

十一、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

十二、争议的解决：在合同履行过程中所发生的争议由双方协商解决，如协商不成则交由采购人所在地法院通过诉讼解决。由于上述过程发生的包括但不限于律师费、保全费、诉讼费等实际全部费用，应由败诉方承担。在法院审理期间，除提交法院的争议事项外，合同仍应继续履行。

十三、合同生效及其它约定事项

1．合同经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章后生效，甲方付清工程款后失效。

2．本项目竞争性磋商文件和乙方的响应文件中被采购人认可的部分为本合同的不可分割的组成部分，与本合同具有同样效力。本合同组成及先后顺序：第一. 竞争性磋商文件；第二.本合同（含合同附件）；第三.响应文件。

3．本合同未注明事项，竞争性磋商文件中有规定的，按竞争性磋商文件中的规定处理，没有规定的，按照国家的有关规定处理。

4．本合同一式捌份，合同双方各叁份，市财政局政府采购管理处一份，支付结算一份。

5. 安全责任：乙方要特别注意采取规范的安全防范措施，负责本养护期内遇到的一切地方矛盾协调和安全责任并承担由此引发的一切费用，与甲方无关。【具体详见合同附件一《安全责任书》】

6、联系人员：乙方将派【联系电话：】作为项目负责人【详见合同附件二《项目负责人授权书》】，同时派出【联系电话：】作为项目技术负责人，甲方将派出【联系电话：】作为甲方工地代表。

甲方（单位名称）：              乙方（单位名称，开户名）：

地址：                         地址：

法定代表人或授权代表：         法定代表人或授权代表：

联系电话：                     联系电话：

开户行（全称）：

帐号：

见证方：

签订日期：    年  月  日

## 合同附件一                  安全责任书

甲方：盐城幼儿师范高等专科学校（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

为保证安全，保障校园良好秩序，规范施工，凡在校内进行建筑、装修、维修工程，包括市政、绿化、水电气及设备安装等施工单位或服务提供单位须在合同签署前与甲方签订本责任书。

一、建立以项目经理为首的安全保证体系

本着管生产必须管安全的原则组建项目安全保证体系，项目第一管理者首先是安全管理的第一责任者，各工种施工员是各工种安全管理的第一责任者。做到安全责任落实到人，形成人人讲安全，人人管安全的良好风气。

1、建立健全各项安全管理制度

明确各级管理人员的安全岗位责任制，包括项目经理、施工单位现场负责、技术人员、施工员、班组长、专职安全员等的安全岗位责任制。负责对项目的安全检查，明确其应承担的安全责任与工作职责。

2、建立安全教育制度

项目部应对所有进场的施工人员进行入场安全教育及针对本工种安全操作规程的教育，需持证上岗的特殊工种工人都必须经过培训考试，并取得有关部门颁发的合格证并经甲方工地代表审核确认后方可持证上岗。各工种每天上班前，由工种班长做班前安全教育。

3、坚持安全检查制度

由项目部（现场负责人）组织每天一次的安全、消防、文明施工大检查，对工地安全状况进行监督。专职安全员必须在施工期间坚持现场巡查。对检查发现的问题、隐患要做好文字记录，并落实到人，限期整改完毕，对危及人身安全的险情，必须立即整改。对每项要整改的问题整改完毕后都要由安全员进行验证。

4、坚持安全交底制度

乙方技术人员在编制施工方案、技术措施前，必须严格按照招投标文件、合同等约定，详细、深入地了解施工内容、工作量、技术要求等，必须主动联系甲方工地代表现场了解施工区域可能存在的水电气线路及其走向，必须编制详细的、有针对性的安全措施，并在施工前向操作人员进行安全交底，告知在施工中应采取的必要的安全防护措施，保障作业人员及相邻区域的安全，防止相邻区域的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生，做好文字记录备查、归档。

5、规范安全事故处理制度

现场发生的安全事故，查明原因，教育大家，并落实整改措施。重大事故必须及时向甲方及地方有关部门汇报，积极配合和接受有关部门的调查处理。

6、坚持特殊工种持证上岗制度

强电施工、大型机械操作施工等根据国家规定要求持证上岗的或甲方认为有必要的工种，必须坚持持证上岗制度。乙方应在签署本协议前将所有特殊工种人员基本信息签章后（携相关有效证件原件、复印件）上报甲方工地代表逐一审核认可后方可允许上述人员进场施工。

二、安全施工措施

1、强电施工安全管理

所有电力线路和用电设备，必须由持合格电工证的人员安装，并负责日常检查和维修保养，其他人员不得私拉乱接电线。现场临时接电须事先与甲方工地代表联系；不得影响学校正常用电安全、秩序；使用的用电设施设备必须符合国家规范标准；线路施工必须符合国家行业规范要求；必须悬挂经甲方工地代表认可的合格计量设备。凡架空电缆、光缆凡是与电力线交越、跨越的，其安全交越距离要符合国家相关标准，同时必须加装安全保护设施。

强电施工人员要认真进行现场施工工作，确保设备和人员的安全；强电现场领班监督指导并检查施工规范及安全防护情况；施工期间必须严格执行电工"四措八制",严禁违章作业（"四措": ⑴停电⑵验电　　⑶挂地线⑷设临时遮拦、悬挂标示牌；"八制": ⑴工作票制度⑵操作票制度⑶查话及交底制度⑷工作许可制度⑸工作监护制度⑹工作间断及工作转移制度⑺工作终结及送电制度⑻调度管理制度）；强电施工人员施工时必须穿长袖衫、长裤、绝缘鞋，使用绝缘工具，严禁穿背心、短裤及不符合电气操作人员的服装，如金属丝钉的钮扣等；带电维修时，必须两人以上进行，一人监护一人操作，防止触电、短路等事故的发生，严禁一人独立带电操作；严禁带电挂拆地线，严禁带负荷拉合隔离开关；设备停电检修时，严格执行安全技术措施，停电、验电时须悬挂临时接地线，设临时遮拦，悬挂标示牌；在配电室维修时必须遵守配电室的有关规定；电气设备所有金属外壳要有可靠接地装置。

2、施工用水安全管理

所有用水线路和用水设备现场临时接水须事先与甲方工地代表联系；不得影响学校正常用水安全、秩序；使用的用水设施设备必须符合国家规范标准；线路施工必须符合国家行业规范要求；必须悬挂经甲方工地代表认可的合格计量设备。

3、用气用火安全管理

使用的用火用气设施设备必须符合国家规范标准；施工必须符合国家行业规范要求；对易引起火花的用火用气操作应有相应的控制措施，乙方进入甲方管理辖区内进行焊、割作业时必须对焊渣、火花采取防护措施，并自行配备灭火器和现场监护人员；在用火用气操作结束离开现场前，须对作业面进行安全检查，熄火，清除火源溶渣，消除隐患。

4、机械设备使用安全管理

现场机械设备必须有书面操作规程，操作人员必须持证上岗，并实行定机定人。机械设备管理人员必须经常检查机械设备的安全防护装置并予以维修和保养，及时更换失灵和损坏的零部件。各种机械设备操作人员必须严格按照操作规程操作，不得带病或酒后作业。车辆须集中停放在甲方指定地点，并排列整齐。机动车、电瓶车校内限时速10公里/小时，禁止鸣笛。大型机械进场或在沥青砼路上行驶，须事先向甲方申报，经同意后方可运行，以免损坏路面，并保持路面清洁。

5、施工区域安全管理

施工现场须用专用彩绳或防护网进行有效隔离，在醒目位置设置警示标语等安全标识，专职安全员必须在施工期间坚持现场巡查，确保师生人身安全。高空作业时戴好安全帽，系好安全带，严禁在工作中上下抛掷工具材料和物品。确需上下传递，用吊绳和吊袋传送。凡在坠落高度基准面2米以上（含2米）有可能坠落的高处作业的下方2米范围内不得堆放物品或易碎物品；高空作业前所需材料事先准备好，工具放在工具袋内，在高处作业时不能随意抛掷物件；不得双层同时作业，如需要，应在双层作业中间加设防护设施；施工中对高处作业的安全技术设施，发现有缺陷和隐患时，必须及时解决；危及人身安全时，必须停止作业；高空作业要有安全防护措施，不得在龙门架、导梁的上弦、支撑、桁条、挑梁和未固定的物体上行走或作业。高处作业与地面联系，应有专人负责和通讯设备；高处作业前，必须制定安全技术措施，并逐级进行安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和合格的人员防护用品，未经落实不得进行施工；高处作业中的安全标志、工具、仪表、电器设施和各种设备在施工前加以检查，确认其完好，否则不能使用；有可能坠落的物体应以撤除或加固，平台及架子上的物体堆放平稳、牢固，防止掉落和不妨碍行走、装卸；高处作业的设施的主要受力杆件，必须经力学计算达安全可靠方可实施；高处作业时，与地面相距3.2米以上应按照国家规范搭设安全网，安全网随工作面的升高而升高；高血压、心脏病、贫血、癫痫病以及恐高症等人员不适宜高处作业；攀登、悬空及高处搭设的人员必须经培训和考试后持证上岗，并定期检查身体。

如遇雨、雪、大风（台风）、雷电等特殊天气，乙方应关注天气变化，提前做好应对准备，并负责教育所有可能进场施工人员。

三、文明施工要求

1、遵守国家或地方政府有关部门对施工现场管理的规定，管理好施工队伍，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏，做好施工现场保卫和垃圾处理等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系。 
    2、严禁酒后作业，进入现场不准穿拖鞋、高跟鞋、裙子，不得赤膊作业。进入施工现场特别是高空作业等区域必须佩戴安全帽，系好安全带，穿防滑鞋。施工时不得嬉戏、打闹。不讲粗话、脏话，注意在师生面前树立公司和个人的良好形象。

3、施工队伍须响应学校管理，车辆进出校门须遵守门卫有关规定。

4、建筑材料须有序堆放，不得堆放在道路上，不得影响师生出行，不得在道路上搅拌砂浆、砼。

5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

6、工程竣工未移交甲方之前，乙方负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

四、安全责任

乙方应严格按照竞争性磋商文件、合同、本责任书等安全约定，严格按照国家相关安全施工规范要求，落实安全措施，遵守安全施工规定，确保安全、文明施工；否则，施工期间或在工期范围内发生安全事故或损害及其引发的一切损失，均由乙方承担全部责任，与甲方无关。

甲方：                         乙方：

甲方委托代表签字：             乙方委托代表签字：

2017年  月  日

## 合同附件二             项目负责人授权委托书

盐城幼儿师范高等专科学校：

本人(姓名)              系(单位名称全称)                            的法定代表人，现授权委托(姓名)为我公司承接贵校                                 项目负责人，以本公司的名义负责项目的工作。其在我司授权范围内行使以下职权：

1、作为公司委派的本项目法定负责人，是项目质量、进度、安全、成本、人力资源管理的第一责任人。

2、组建项目部，主持项目部的日常工作。负责日常施工管理；签署有关文件、协议、工程联系单；填报工程签证单，负责工程量的真实性、有效性以及预算磋商的审核；行使现场安全文明施工管理的权力，有权对工伤事故按有关规定进行处理。

3、组织各阶段的验收工作(包括隐蔽工程)，确保项目质量。

4、按照合同和工程进度代表我司办理申请、支付建设资金的有关手续。负责监管农民工工资发放，处理有关拖欠民工工资、材料款、骗取或挪用工程款款等事宜。

5、配合审计部门做好项目审计，并及时提供相关资料。

该同志在我司委托权限范围内所签署的材料，我司均予以承认并愿意承担全部责任。本授权书于签字盖章后生效，在收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有材料不因授权的撤消而失效。

受委托的项目负责人（签名）：                       联系电话：

性别：        年龄：                身份证号码：

现家庭详细住址：

代理人无转委托权。特此委托。

授权单位：(盖章)           授权单位法定代表人：(签字)

授权日期：   年   月   日

附：被授权人身份证复印件（正反，被授权人签字、授权单位盖章）

# 第四章 项目需求

一、绿化养护区域、养护内容、养护标准、具体要求、管理要求、考核细则

（一）、养护区域：两个校区总面积约950亩。其中，南校区校园面积约380亩，含东围墙外侧与景观大道便道西侧之间、南大门外侧三个花池、北大门桥向阳河北侧东西两边各20米范围及西北48亩地围墙外南侧蓝海路便道北侧之间、北侧向阳河、人工湖；北校区校园面积约570亩，含南大门外侧花池、校园东北角小树林、东门南侧小树林、护校河、人工湖、其他水面。

（二）、养护内容：采购人指定养护区域内所有杂草清除（包括大面积草坪、各种道路、各种铺装广场、各种运动场地、各种停车场等区域）、现有及养护期内采购人可能新增的乔灌木花草草坪等绿化苗木日常定期巡查管理养护、校内现有及养护期内采购人可能新增的室内外盆花日常定期巡查管理养护（现有约300盆）、采购人指定的三处草花（含每年更换三次、每次4000只营养钵的草花采购栽植，具体品种由采购人指定）的日常定期巡查管理养护、所有绿化绿地的杂物清除清洁维护（包括人工湖水草、其他水面水草根据采购人要求及时打捞清理、湖面及周边杂物根据采购人要求及时打捞清除等，具体打捞次数不限，小船、服装、工具等全部由养护公司自备，安全由养护公司全权负责）、按照采购人要求和养护需要采购农药肥料薄膜等物资等与绿化养护相关联的一切工作。

（三）、养护标准：执行《盐城市市区城市绿化养护质量等级标准（试行）》中的二级标准、《盐城市市区城市绿化养护技术规定》和本竞争性磋商文件约定。如有冲突，以最优于采购人利益的约定为准。

（四）、具体要求：

1、绿化修剪：对绿化区内所有苗木普遍进行修剪，根据植物生长的特点和美观的要求定期或不定期进行修剪。

（1）草坪修剪。草坪适时进行修剪，确保草坪平整、茂盛、美观、长势良好。草坪无成片枯黄，枯黄面不得超过总面积的2％。草坪每年全面修剪不少于6次，一般在4月、5月、6月、8月、9月、11月进行，具体修剪时间以学校通知为准。每次修剪时间在五天以内。同时草坪高度如超过10cm必须修剪（高度量测方法：从植物土面起到叶尖的距离）。局部、临时、突击性质的草坪修剪不纳入次数统计。草坪边缘必须切边，剪后草坪应保证平整，修剪垃圾及时清理。

（2）绿篱（含花灌木）、模纹等修剪。色块灌木应保持一定高度，修剪面要平整，不同颜色、品种的色块之间的界限清楚。红叶石楠、金森女贞、小叶女贞、日本女贞、金叶女贞、雀舌黄杨、海桐、金边黄扬、大叶黄杨、龙柏、八角金盘等模纹每年修剪不少于6次，一般在4月、5月、6月、8月、9月、11月进行，具体修剪时间以采购人通知为准，每次修剪时间在五天以内。模纹、绿篱等须保证成型美观、生长旺盛、无枯枝黄叶。局部、临时、突击性质的修剪不纳入次数统计。

（3）乔木、花灌木修剪。修剪后要确保树形整齐、美观，层次分明，无病虫枝以及内膛枯枝，剪口平滑，不留桩，不影响校内交通。每年落叶乔木修剪1次以上，灌木修剪2次以上。一般在春秋两季进行，具体修剪时间以采购人通知为准，每次修剪时间在五天以内。具有特殊造型的景观树修剪按照盆景要求进行，由中级以上盆景工负责作业。局部、临时、突击性质的修剪不纳入次数统计。

（4）盆花等修剪：根据实际情况和学校要求适时修剪，校长室、会议室、2#教学楼一层过道盆花须由养护公司安排专职人员，精心养护，确保至少一周巡查、养护一次，自觉接受采购人安排的人员进行考勤考核。

2、杂草清除。定期除草，保证绿地无明显杂草(茅草须全部清除)。每年累计绿地除草不少于6次，一般在4月、5月、6月、8月、9月、11月进行，具体清除时间以采购人通知为准。每次除草时间在十天以内。采用化学除草剂必须慎重，必须要做到对校园空气、水体不产生污染，不得对植物有药害现象，如造成药害则由此造成的责任和损失由养护公司全权承担。养护公司使用除草剂，必须经采购人同意，并由养护公司在使用除草剂场地较为明显位置设置安全提示标识。因杂草清除使用药水防治产生的所有工作量均已经在磋商报价中体现，不再另外增加费用。局部、临时、突击性质的杂草清除不纳入次数统计。

3、病虫害防治。养护单位需安排专人巡查绿化，每日巡查。发现病虫害应在2天内治理完毕，病虫害应控制在以不影响植物生长、观赏效果的范围之内。药物防治每年5次以上，人工防治5次以上。喷药时间宜在清早或傍晚。药物防治方案必须要做到对校园空气、水体不产生污染，不得对植物、人员有药害现象，如造成药害则由此造成的责任和损失由养护公司全权承担。养护公司使用除草剂，必须在使用除草剂场地较为明显位置设置安全提示标识。因病虫害防治产生的所有工作量均已经在磋商报价中体现，不再另外增加费用。采购人要求养护公司免费采购的农药化肥的品种数量等为必要的最低次限，实际养护中将由采购人根据养护的实际情况有权要求养护公司增加免费采购的农药化肥的品种数量并实施养护，相关养护费用已经包含在养护费用报价中，采购人不再另行支付，养护公司在竞争性磋商报价时自行考虑。

4、施肥。主要施肥时期在春秋季，施肥可采用撒施和根外追肥，每次修剪后需立即施肥，不发生明显的肥害现象，绿地内树木施肥应先挖好施肥环沟，其外径与冠幅相适应。环沟深、宽均为25－30公分。指定养护的盆花、草花每年施肥的次数为2次以上。除根处施肥外，肥料不得触及树叶，施肥在晴天进行。

5．松土。树木根部周围的土壤要保持疏松，根据采购人要求，每年两次对乔木、灌木的根部进行松土，对绿化区内所有苗木做规范的养护穴、养护沟。松土深度以不伤根系生长为限。

6．浇水。必须按时按需足量浇水，保证浇透。7-9月的高温季节浇水在早晚进行，冬季浇水在中午进行；其他季节全天可以。旱季要及时浇水，保证无旱情。每年累计全面浇水不少于6次，具体浇水时间由养护公司确定，但采购人有权根据实际情况要求养护公司实施浇水。养护公司应自备水泵、水车、水管等设施设备。浇水时水车等重载机械设备不得经过大理石、荷兰砖等铺装地面以及塑胶跑道。水源原则上使用校外河水，不准使用校内人工湖水和消防水、自来水。

7、排水。投标时编制有预防及施工计划，中标后雨季前能根据地形及场地排水情况，编制详细可操作的排水方案，自行准备防汛排水物资设备，及时做好排水工作。在梅雨或台风季节造成的绿化范围积水时，必须反应迅速，采取诸如挖排水沟、抽水机抽水等措施排水，不可出现24小时之后仍有积水现象，否则由此造成的一切损失由养护人全部承担。

8、防风。台风季节，做好高大乔木抗风暴的预防工作，免费采购水杉支撑，并采用软性材料同植物接触，根据树木的实际情况，采取立支柱、绑扎、加土、扶正、疏枝等措进行固定施。一旦风暴来临，应明确专人定时巡查，第一时间发现问题，及时向采购人汇报，并按照竞争性磋商文件等约定积极妥善处理。原则上必须在苗木倒伏后当天按照规范完成扶正等工作（经采购人同意最迟第二天完成），同时按照需要及时浇水，跟踪观察。

9、防冻。投标时编制有预防及施工计划，中标后冬季前能根据实际情况，编制详细可操作的方案，每年的初冬，均需对乔木进行抗冻处理（根际培土、木本植物1.2米以下涂白防虫处理）。其中约500棵香樟、约15盆铁树主干需要免费采购稻草包扎、免费采购薄膜保暖。来年开春后及时拆除稻草、薄膜并运送出校园（需要免费采购稻草包扎、免费采购薄膜保暖、来年开春后及时拆除稻草、薄膜并运送出校园的绿化苗木种类、数量采购人有权根据实际情况适量调整、增加）。在树木休眠期内，进行扶正。防护要注重美观、整洁。

10、防晒。磋商时编制有预防及施工计划，中标后夏季前能根据实际情况，编制详细可操作的方案，高温季节来临时，怕曝晒的植物要提前做好防护。重点要对喜荫和不耐高温的植物采取遮荫、浇水等措施防止植株因日照过于强烈导致叶片灼伤。防护要注重美观、整洁。

11、补种与换植：由于养护不当、不到位原因造成的苗木、草坪损坏或死亡，枯枝、死枝须24小时内处理完毕；如出现乔木死亡，及时报批、倒伐和补植，对枯死的树木应连同根部在当天挖除（经采购人同意最迟第二天完成），并填平挖穴，养护公司必须在发现后一周内按照原规格、品种、数量免费更换或补种完毕（因季节原因，部分物种补植可适当顺延或在下一次支付养护费用时一次性扣除），并确保成活。因人为破坏造成的花灌木、地被、草坪及草花缺损的，花木甲供，养护公司应及时免费补植和养护。

12、采购人要求的除草、修剪、施肥、病虫害防治等的养护次数为必要的最低次限，实际养护时将由采购人根据养护的实际情况有权要求养护公司免费实施养护，相关养护费用已经包含在养护费用报价中，采购人不再另行支付，养护公司在竞争性磋商报价时自行考虑养护次数增加的风险。

13、养护公司应无条件按照竞争性磋商文件要求主动及时履行养护工作，如果养护公司未能按照竞争性磋商文件要求主动及时履行养护工作，或采购人认为养护公司仍未整改或整改不到位的，采购人有权自行安排人员进场实施养护工作，采购人将把此项费用按照实际发生费用的150%在下一次支付养护费用时一次性予以扣除。

（五）、管理要求

1、项目部组成：养护公司必须配备固定、专职、专业的管理人员，组建本养护项目项目部，其中项目负责人1名、项目技术负责人1名（均以正式书面手续为准）。项目负责人、项目技术负责人每周在采购人校园签到并正常工作的天数不少于1天，负责每周绿化养护情况的现场巡查和月度养护计划的编制，按照约定时间提交周巡查记录和月度养护计划表给采购人用于考核、验收。同时按照标准自行聘用相对固定的校园一线养护人员组成养护队伍，人数、养护时间等以满足采购人需要为标准，遇到突击情况必须无条件增加人手在采购人限定时间内完成养护任务。

2、校园巡查、保洁：派专人对绿化区域进行巡查、监管。如有损坏，由养护公司负责免费原样恢复。确保绿化区域的清洁卫生，做到每日工完场清，文明作业。

3、服务承诺：承诺保证根据采购人要求，随时配合采购人重大活动安排，保证达到迎接来宾标准，紧急情况随叫随到。签订合同后、养护到期前，养护公司必须对现有树木花草进行实际清点，主动、按时做好上下任绿化养护养护公司之间的书面交接手续，此项为验收、资金结付的主要依据。

主动、积极做好与养护期内校园内绿化施工项目的配合工作。积极配合采购人突击活动，按时完成，在遇台风、暴雨时，安排专职人员现场定时进行巡查，如遇树木刮断等问题及时安排人员在一小时内到场处理，原则上当天完成，经采购人同意最迟第二天完成。

4、工作安全：养护公司须自行负责按照现行的国家安全规范要求进行日常检查、服务、管理，日常检查、服务、管理的安全工作以及对养护人员的教育管理工作，所有安全事故及由此引发的一切矛盾处理、费用等均由养护公司全权负责，与采购人无关。

5、工作纪律：保持不少于2个专门服务电话24小时畅通并有人接听，接到电话或采购人其他要求养护公司配合的电话后1小时内到场提供服务直至结束。

6、设施设备齐备：磋商供应商必须自备完成本工程所需的一切机械、工具。磋商供应商自备养护设备包括下列但不限于下列设备：绿化养护项目专门洒水车一辆（洒水车为原装专业，不得改装，核定水容量不低于8m3），农用车或小卡车一辆，绿篱修剪机2台，割草机四台，高枝剪二台。上述自有养护设施设备是采购人对参与本养护项目磋商供应商的基本需求，磋商供应商必须提供上述自有设备清单（须附购置发票彩印件，且能够证明该设备为磋商供应商所有），并保证其安全性与实用性，机械、工具的日常保养、耗损和管理等由养护公司自行全权负责。如自有设施设备超过采购人的基本需求，则请磋商供应商按照要求在《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》中明确填写。磋商响应文件中承诺的养护设施设备须在中标公示期间内运到采购人现场验收合格、认可后才能签署合同,否则采购人可视为第一中标候选人主动弃权。

（六）、考核细则：

1、草坪未按规定时间修剪或修剪不到位，每少修剪一次扣10分，不到位一次酌情扣1-10分。模纹未按规定时间修剪，每少一次扣10分，不到位一次酌情扣1-10分。乔灌木未进行修剪，每少一次扣10分。修剪不到位的，每次酌情扣1-10分。采购人要求修剪而未修剪或未按时修剪的，每棵每次扣0.5分。

2、清除杂草未按规定月份进行，每一次扣20分，不到位一次酌情扣1-10分。

3、修剪、除草未能每日工完场清的，酌情每天扣0.5-1分。

4、未进行病虫害防治，每少一次扣10分，不到位一次酌情扣1-10分。同时按市场价赔偿相关损失。未及时防治病虫害，致使50平方米以上草坪或乔灌木生长受到影响的，每次扣10分。同时按市场价赔偿相关损失。

5、未按本竞争性磋商文件要求进行施肥，每少一次扣10分，不到位一次酌情扣1-10分。

6、未按本竞争性磋商文件要求进行浇水，每少一次扣10分，不到位一次酌情扣1-10分。

7、未及时进行防旱、防涝、防晒、防冻、防风、松土等专项养护的，每次扣10分，不到位一次酌情扣1-10分。同时按市场价赔偿相关损失。

8、未按照要求及时补种与换植的，每次扣10分，不到位一次酌情扣1-10分。

9、使用药物除草，未事先报采购人代表认可的，每次酌情扣1-10分。使用药物除草，对其它苗木和草坪产生影响的、养护不到位而使苗木产生枯死的，每次酌情扣1-10分，同时按照市场价赔偿相关损失。

10、养护公司正式委托的项目负责人、项目技术负责人在采购人校园内每周正常签到工作天数不少于1天，少签到一天扣0.5分。巡查记录表、月度养护计划表每少交一次，扣罚0.05分。记录或计划如有重大偏差的，扣罚0.2分。

11、专门服务电话关机或无人接听，酌情扣0.1-5分。

12、未服从采购人（绿化养护项目工地代表）的管理，或绿化养护已经严重影响、干扰采购人正常的教育教学秩序，或未积极配合采购人重大活动，未能达到迎接来宾标准，影响到采购人形象的，酌情扣0.1-10分。

13、养护公司未能积极做好相关配合工作的，酌情扣1-10分。

14、养护公司未按照现行的国家安全规范要求进行日常检查、服务、管理从而产生的安全事故，酌情扣1-10分。

15、其它未按竞争性磋商文件的要求、敷衍了事、不讲诚信和职业道德的养护行为，酌情扣1-10分。

16、以上每分按1000元人民币在养护费用中扣除并在每一次结付养护费时直接一次性扣除。

二、其它说明（含养护时间、质量、验收、安全、纠纷处理、分包转包、养护费支付等）

1、养护时间

公示结束后两个工作日内签订合同，合同签订日的次日作为养护期开始日。本养护项目中标人应按期进场养护；养护过程中，不得以任何借口停工怠工。如因中标人原因延误养护的，按每延误一天，向采购人支付贰仟元的违约金，并从到期的养护款或履约保证金中直接扣除。如因采购人原因且符合养护时间顺延的情况，经由采购人代表书面签证确认后方可顺延，否则视为中标人原因延误养护时间。

本次竞争性磋商承包期限最长为三年。中标人所有养护项目的承包期暂定为一年，先签订第一年合同。每年度根据养护情况，采购人决定是否续签。

2、质量要求

（1）、凡是明确注明要求的，养护公司必须根据竞争性磋商文件要求规范有序实施；凡是未明确注明要求的，必须采用合格产品，符合国家绿化养护要求和验收标准、满足实际使用需要。注重工艺，必须满足安全、美观要求。

（2）、养护期间，养护公司必须做到每日清理、外运垃圾，保证工完场清；同时必须根据采购人教育教学实际时间，安排施工，不得影响校园正常生活、教学、管理秩序。否则，每发现一起视情节扣罚200元—1000元。所扣罚费用在支付履约保证金或工程款时一次性扣除。

3、项目验收

（1）、过程验收：过程验收包括单项验收验收和月度验收。

项目正式实施前，采购人将组织安全、技术、管理交底会，形成书面资料。其中工地代表根据项目实际情况，明确过程验收节点，书面要求养护公司签收《过程验收表》。

所有养护进场前必须事前告知采购人工地代表，养护结束经工地代表现场签署验收合格表后方可作为月度验收资料，否则采购人可视为无效养护，此项不予验收、结算。

采购人组织的月度验收包括周常规检查记录、专项检查记录等书面材料填写、上报的真实性、及时性、实效性验收；每月进行的校内服务对象的评价测评；对采购人重大活动、突发事件、常规维修等涉及养护工作的服务质量、服务态度、服务时效性的考量。

（2）、竣工验收：每一学年度养护结束后，养护公司完善决算资料（一式二套）等书面资料后填写《竣工验收申请表》、《竣工验收表》提请采购人工地代表进行竣工验收，否则可视为仍未完工，一切责任由养护公司承担，养护公司不得以合同约定的养护时间作为竣工时间。养护公司按要求完成所有学年度养护工作后，协助下一任绿化养护公司完成对校园内现有绿化情况的复查，做好前后任绿化养护公司之间的书面交接手续。采购人组织实施竣工验收，作为养护费支付依据。

4、安全要求

（1）、养护公司必须根据施工特点，充分考虑教学、人员进出、日常管理等因素对施工的影响，编制规范、科学、合理的施工方案，保证施工工作安全无事故。

（2）、进场养护前，养护公司必须按照采购人提供的格式文件签署《施工安全责任书》。涉及水电气设施设备施工时，养护公司必须在施工前充分检查、了解施工场地实际情况，特别是水电气管路走向，严格按照国家规范安排合格持证人员谨慎进行施工。

（3）、养护期内，养护公司必须严格按规范要求施工人员做好安全保护，特别是吊车、卡车、水车等机械、车辆操作者必须持证上岗，严格按照施工操作规程施工，有专职安全人员负责施工区域安全管理，做好相关防护措施，施工区域必须做好四周防护（搭建防护围栏或拉设安全警戒线），在醒目处张贴安全警示标志。养护公司要特别注意采取规范的安全防范措施，负责本项目施工中遇到的一切地方矛盾协调和安全责任并承担由此引发的一切费用，所有安全责任由养护公司完全负责，与采购人无关。

（4）、养护结束前，养护公司必须按照约定工完场清，恢复正常状态，保证能投入正常使用。

5、争议处理

在合同履行过程中所发生的争议由双方协商解决，如协商不成则交由采购人所在地法院通过诉讼解决。由于上述过程发生的包括但不限于律师费、保全费、诉讼费等实际全部费用，应由败诉方承担。在法院审理期间，除提交法院的争议事项外，合同仍应继续履行。

6、分包转包

磋商人不得在中标后将养护项目分包或转包给其他企业法人或自然人，否则采购人以磋商人（或中标人）违约，有权取消磋商人中标资格或提前中止合同。

7、养护费支付

第一学期元旦前经验收合格后付合同价的45%（扣除违约金），一学年养护期满经验收合格后按照合同金额一次性付清剩余养护费（扣除违约金）。前后任绿化养护公司之间的书面交接手续、月度验收表、竣工验收表为支付养护费的必备条件。

# 第五章 评审方法和评审标准

一、磋商小组

本采购项目磋商小组的评委由相关的专家、采购人代表等有关人员构成。

二、评审方法

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

三、评审原则

磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、评审办法：综合评分法

（一）评委将以采购文件为评标依据，对磋商供应商的投标报价、技术文件及商务文件等方面按百分制打分。

（二）成交标准：磋商小组将根据总得分高低排列各磋商供应商次序（评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐），并依照次序确定成交供应商。

（三）计分标准：（按四舍五入取至小数点后二位）

（四）具体标准如下：

| 评议类别 | 评分项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分 | 最后报价 | 30 | 满足磋商文件要求且最终报价最低的磋商供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他磋商供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 本项目的报价部分满分为30分，即价格权值为30% |
| 商务部分 | 业绩情况 | 15 | 根据磋商供应商自2012年1月1日以来（以合同签订日期为准）独自实施的绿化养护工程或绿化施工工程业绩情况进行评分。单项合同额50万元以上（含50万元）的，每个业绩得3分；单项合同额20万元以上（含20万元）、50万元以下的，每个业绩得1分。 本项最高得分为15分。 |
|  | 项目部人员配备 | 5 | 满足采购人对本养护项目项目部组成要求的，得5分。 |
| 技术部分 | 设备投入 | 25 | 根据项目需求，磋商供应商提供自有设备清单（须附购置发票彩印件，且能够证明该设备为磋商供应商所有）。磋商供应商自有设备不能满足采购人基本需求的，的0分，满足基本需求的得15分，超过基本需求且投入金额最大的经评审比较最多可加10分。 本项最高得分为25分。 |
|  | 项目负责人 | 25 | 具有园林绿化类专业【是指与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业，并以提供的毕业证书上的专业为准】大专学历得3分，本科及以上学历得5分；取得市政公用工程二级建造师得5分，取得市政公用工程一级建造师得10分；自2012年1月1日以来，担任单项合同额40万元以上（含40万元）绿化施工或养护项目负责人的，有一项得5分（以合同中载明为准）。 本项最高得分为25分。 |

# 第六章  竞争性磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件

（正或副本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

磋商供应商名称：

日       期：

## 竞争性磋商响应文件主要目录

（仅供参考，具体以竞争性磋商文件要求为准）

一、竞争性磋商响应文件索引表

二、资格性和符合性检查响应对照表

三、资信证明文件

四、磋商响应函

五、开标一览表

六、商务条款响应及偏离表

七、竞争性磋商文件中规定要求提供的其他证明材料和磋商供应商认为需要提供的其他材料

竞争性磋商响应文件索引表

| 评分项目 | 在竞争性磋商文件中的页码 |
| --- | --- |

### 资格性和符合性检查响应对照表

磋商供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 | 磋商文件中的其他实质性要求 |  |  |

### 资信证明文件

（仅供参考，具体以竞争性磋商文件要求和磋商小组认定为准）

1、资格性证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  上一年度财务状况报告（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4《盐城市园林绿化企业信用管理手册》复印件（原件必须带到磋商现场备查）；

文件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料原件（格式见附表）；

文件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（格式见附表）；

文件7 项目负责人社保证明材料原件【副本中社保证明材料可以为复印件】；

文件8  加盖企业公章的项目负责人园林绿化工程中级及其以上职称证书或所学专业为园林绿化类相关专业毕业证书复印件【原件必须带到磋商现场备查】；

2、符合性项目证明文件目录

文件1法人授权书原件（格式见附表）；

文件2  磋商响应函原件（格式见附表）；

文件3  开标一览表原件（格式见附表）；

文件4  商务条款响应及偏离表原件（格式见附表）；

3、其他证明文件目录【竞争性磋商文件中规定要求提供的证明材料和磋商供应商认为需要提供的其他材料，竞争性磋商文件要求提供原件的必须在竞争性磋商响应文件中提供，没有要求的提供复印件，原件必须带到磋商现场备查】

主要有：

（1）能够证明企业、项目负责人历史绿化施工或养护业绩的合同等证明材料复印件加盖企业公章（如有）【原件必须带到磋商现场备查】

（3）竞争性磋商文件中规定要求提供的其他证明材料和磋商供应商认为需要提供的其他材料

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的人员、设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

1、主要自有设备详见下表。

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 采购人要求必备设备数量 | 本供应商自有相应设备实际数量 | 设备总价(以有效的购置发票数额为准,元) | 购置发票彩印件在响应文件中页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洒水车（原装专业、不得改装，核定水容量不低于8m3） | 辆 | 1 |  |  |  |
| 2 | 农用车或小卡车 | 辆 | 1 |  |  |  |
| 3 | 绿篱修剪机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 割草机 | 台 | 4 |  |  |  |
| 5 | 高枝剪 | 台 | 2 |  |  |  |
|  | （其他自有单价一万元及以上的绿化养护设备） |  |  |  |  |  |

2、主要专业技术能力：本养护项目项目部组成将配备固定、专职、专业的管理人员，组建本养护项目项目部，其中项目负责人1名、项目技术负责人1名（均以正式书面手续为准）。项目负责人、项目技术负责人每周在采购人校园签到并正常工作的天数不少于1天，负责每周绿化养护情况的现场巡查和月度养护计划的编制，按照约定时间提交周巡查记录和月度养护计划表给采购人用于考核、验收。同时按照标准和养护需要自行聘用相对固定的校园一线养护人员组成养护队伍，人数、养护时间等以满足采购人需要为标准，遇到突击情况将无条件增加人手在采购人限定时间内完成养护任务。

磋商供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

磋商供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

法人授权书

本授权书声明：____________（磋商供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就                  号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）名称：___________________ __    __

代理人（被授权人）身份证号：_______________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

磋商响应函

致：盐城市政府采购中心：

根据贵方的       号磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（磋商供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们的磋商保证金可被贵方没收。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

8.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                             邮 编：

电 话：                             传 真：

磋商供应商开户行：                  账 户：

法定代表人或授权代表姓名（签字）：          联系电话：

磋商供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

## 开标一览表

| 项 目 编 号 | YCCG -CS 号 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 | 盐城幼儿师范高等专科学校2017-2018年度绿化养护外包项目 |
| 项目投标报价：（大写） ，小写： |
| 保证金形式： |

填写说明：

- 开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

- 开标一览表中报价与投标分项明细报价表中不符时时，以开标一览表为准；

磋商供应商名称（公章）：

日期：       年   月   日

商务条款响应及偏离表

磋商供应商全称（加盖公章）：

| 项目 | 竞争性磋商文件要求 | 是否响应 | 磋商供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 签约时间 | 中标公示结束后两个工作日内签订合同 |  |  |
| 养护进场时间 | 合同签订日的次日作为养护开始日 |  |  |
| 服务人员要求 | 养护公司必须配备固定、专职、专业的管理人员，其中项目负责人1名、技术负责人1名（均以正式书面手续为准）。项目负责人、项目技术负责人每周在采购人校园签到并正常工作的天数不少于1天，负责每周绿化养护情况的现场巡查和月度养护计划的编制，按照约定时间提交周巡查记录和月度养护计划表给采购人用于考核、验收。 同时按照标准自行聘用相对固定的校园一线养护人员组成养护队伍，人数、养护时间等以满足采购人需要为标准，遇到突击情况必须无条件增加人手在采购人限定时间内完成养护任务。 |  |  |
| 付款方式 | 第一学期元旦前经验收合格后付合同价的45%（扣除违约金），一学年养护期满经验收合格后按照合同金额一次性付清剩余养护费（扣除违约金）。 |  |  |
| 其他1 | 采购人指定的三处草花每年必须更换三次，每次不少于4000只营养钵的草花采购栽植养护。 |  |  |
| 其他2 | 肥料、农药等由养护公司采购后交采购人管理监督使用。具体品名、品牌、规格、数量等详见《2017-2018年度绿化养护免费采购肥料农药清单一览表》。采购人要求养护公司免费采购的农药化肥的品种数量等为必要的最低次限，实际养护中将由采购人根据养护的实际情况有权要求养护公司增加免费采购的农药化肥的品种数量并实施养护，相关养护费用已经包含在养护费用报价中，采购人不再另行支付，养护公司在竞争性磋商报价时自行考虑肯能增加的农药化肥费用。 |  |  |
| 其他3 | 采购人要求的除草、修剪、施肥、病虫害防治等的养护次数为必要的最低次限，实际养护时将由采购人根据养护的实际情况有权要求养护公司免费实施养护，相关养护费用已经包含在养护费用报价中，采购人不再另行支付，养护公司在竞争性磋商报价时自行考虑养护次数增加的风险。 |  |  |
| 其他4 | 养护公司应无条件按照竞争性磋商文件要求主动及时履行养护工作，如果养护公司未能按照竞争性磋商文件要求主动及时履行养护工作，或采购人认为养护公司仍未整改或整改不到位的，采购人有权自行安排人员进场实施养护工作，采购人将把此项费用按照实际发生费用的150%在下一次支付养护费用时一次性予以扣除。 |  |  |

法定代表人或授权代表签字