市中区2018年大北山山体公园

建设项目设计采购方案

按照城区山体绿化推进计划，2018年，计划对大北山山体进行绿化提升。为进一步加强项目规划设计规范、确保项目建设的准确性，为项目建设提供可靠依据，制定项目规划设计采购方案。

一、规划范围

大北山位于济南市二环南路快速路南侧，西靠展村，东至九曲庄路，南侧与双山顶一路之隔。周边现有中海国际社区，绿地国际城，市中区公租房等大型社区。项目建成后可服务于周边大约十万居民上山游玩。

二、建设时限

工程计划2018年初进场施工，2018年底扫尾完善，2019年春季竣工验收。

三、建设方案以及设计内容

项目定位为郊野山林，以植树造林为主，仅做必要的登山步道与已有周边山体相连接。项目规划面积约为840亩。

1景观概念深化设计：

乙方应按甲方、甲方委托的建筑设计单位和政府部门要求及所提供的资料，进行基地景观勘察，并总结形成一份总体景观概念图。乙方应与甲方委托的建筑设计单位联络，就有关政府规则，设计风格等问题进行磋商，并确保建筑风格与景观设计特色吻合；

乙方作为总体景观设计师，应在与本项目相关的其他有关问题上为甲方提出专业建议；

概念深化设计成果

甲方提交以下图纸 (每套方案包括PPT演示文件、彩色A3图一式四份及电子文件)：

意向彩色总平面图 (比例根据场地面积大小确定)；

景观分析图（包括景区分布、空间及场所分析、交通分析、植物空间等内容）；

景观设计示意图片；

景观效果图等（设计单位根据表达效果酌情提供）；

铺装、绿化、小品、标识、灯光设计的相关图纸；

设计说明；

工程造价估算。

2景观方案设计

乙方应制备解说图以解释硬景及软景景观概念，包括乔木、灌木、地被和草坪分布，人行步道、平台、亭廊、景观照明、入口景致和休闲设施等位置及形式；

景观方案阶段工作成果

此阶段乙方应向甲方提供以下资料（包括PPT演示文件、彩色方案本册）：

调整后的总体彩色平面图(包括大图一份，比例根据场地面积大小确定)；

示意彩色照片表达设计（小品、铺地、树木、灯具等）；

景观分析图（包括功能布置、空间及场所分析、交通分析、照明分析、植物空间等内容）；

景观流线图（包括人行、车行及消防道）；

景观区域分块图；

设计说明；

3施工图阶段

施工图阶段－硬景及软景

工作成果

按甲方同意之初步设计方案, 乙方应提交以下施工设计图纸：

总平面图；

索引图；

标高图；

铺装布置图；

景观灯具布置图；

定位图；

植物名录 (含植物规格)；

植物布置图；

结构设计图；

各种小品之平、立面设计图 ；

景观配电图；

细部大样图；

相关的结构和土木工程设计、喷灌、照明等的系统布置图及详图设计；

4：施工阶段

施工期的基本服务

四、项目规划设计资金预算

本项目投资额约2000万，规划设计费按照施工投资的3%概算约60万元。

规划设计费按费率进行综合报价，以最终批复的工程初步设计概算中建安工程费（或施工单位中标价总额）及设计单位中标费率进行结算。

五、保障措施

为确保专项资金使用成效，切实加强项目的规范运作，严格工程招标程序，加强工程标准化管理，形成部门齐抓共管合力，盯紧靠上狠抓规划落地，注重建设成效，真正建成为民、便民、利民的山体公园。

2018年1月2日